Universidad de Lima

Facultad de Ingeniería

Carrera de Ingeniería de Sistemas

INGENIERÍA DE SOFTWARE II

TRABAJO FINAL

Docente:Nina Hanco

Grupo: 6

Versión del documento: 1

Fecha: 01/10/2026

Lima – Perú

Índice

1.	Visión general del proyecto	7

1.1 Propósito del documento	7

1.2 Alcance, visión del sistema y ODS	7

1.3 Objetivos del proyecto	7

1.4 Referencias, definiciones, siglas y abreviaturas	8

2.	Marco metodológico y organización del equipo	9

2.1 Fundamentación ágil y uso de Scrum	9

2.2 Valores de trabajo del equipo	9

2.3 Personas y roles del proyecto	11

2.4 Trabajo en equipo y contribución al proyecto	12

2.4.1 Planificación y coordinación del trabajo	12

2.4.2 Distribución y cumplimiento de responsabilidades	12

2.4.3 Comunicación y seguimiento del equipo	12

2.4.4 Resolución colaborativa de problemas	12

2.4.5 Contribución individual al logro de los objetivos	13

3.	Fundamentos computacionales y análisis cuantitativo	17

3.1 Métricas del proyecto	17

3.2 Estimaciones, probabilidad y estadística aplicada	18

3.2.1 Análisis de variaciones y proyección	18

3.3 Interpretación cuantitativa del   Burn Up y Burn Down	19

3.3.1 Análisis global del comportamiento del proyecto	20

4.	Gestión del Release por Sprint	21

4.1  Organización general de los Releases	21

4.2 Release 1	21

4.2.1 Sprint 1	22

4.2.1.1 Cronograma del Sprint y Normas del Equipo	22

4.2.1.2. Sprint Backlog Refinement (Grooming)	22

4.2.1.3 Sprint Planning	23

4.2.1.4 Sprint Review (Demo)	25

4.2.1.5 Sprint Retrospective	25

4.2.1.6 Daily Standup	25

4.2.1.7 Gráfica de producto (Burn Up)	26

4.2.1.8 Gráfica de avance (Burn Down)	27

4.2.1.9 Acta de Cierre del Sprint	27

4.2.2 Sprint [N° 2]	29

4.2.2.1 Cronograma del Sprint y Normas del Equipo	29

4.2.2.2 Sprint Backlog Refinement (Grooming)	29

4.2.2.3 Sprint Planning	29

4.2.2.4 Sprint Review (Demo)	29

4.2.2.5 Sprint Retrospective	29

4.2.2.6 Daily Standup	29

4.2.2.7 Gráfica de producto (Burn Up)	29

4.2.2.8 Gráfica de avance (Burn Down)	29

4.2.2.9 Acta de Cierre del Sprint	29

4.3 Release 2	30

4.3.1 Sprint 1	30

4.3.1.1 Cronograma del Sprint y Normas del Equipo	30

4.3.1.2 Sprint Backlog Refinement	30

4.3.1.3 Sprint Planning	30

4.3.1.4 Sprint Review	30

4.3.1.5 Sprint Retrospective	30

4.3.1.6 Daily Standup	30

4.3.1.7 Gráfica Burn Up	30

4.3.1.7.1 Interpretación Burn Up	30

4.3.1.8 Gráfica Burn Down	30

4.3.1.8.1 Interpretación Burn Down	30

4.3.1.9 Acta de Cierre	30

4.3.2 Sprint 2	30

...	30

4.3.3 Cierre del Release 2	30

5.	Ingeniería de requisitos y evolución del sistema	31

5.1 Product backlog y priorización actualizada	31

5.2 Refinamiento del backlog y criterios de aceptación	31

5.3 Historias de usuario y criterios de aceptación	32

5.4 Riesgos, decisiones y trade-offs del Release	33

5.5 Evolución de los requisitos y del producto	35

5.6 Trazabilidad de requisitos y evidencias	35

6.	Documentación de la Arquitectura de Software	37

6.1 Identificación de stakeholders	37

6.2 Metas de la arquitectura	37

6.3 Escenarios de atributo de calidad	38

6.4 Restricciones	39

6.5 Componentes de la arquitectura y estilos arquitecturales	40

6.6 Vista funcional	42

6.7 Vista lógica	44

6.8 Vista de implementación	48

6.9 Vista de despliegue	49

6.10 Razonamiento arquitectónico y evolución	54

7.	Diseño del software refinado	55

7.1 Introducción al diseño	55

7.2 Diseño de componentes y organización interna	55

7.3  Diseño integral de la solución	56

7.4 Decisiones y justificación del diseño	56

7.5 Diagrama de clases de diseño	57

7.6 Descripción de clases	57

7.7 Principios y patrones de diseño aplicados	58

8.	Modelo dinámico e implementación	60

8.1 Escenarios relevantes e historias de usuario	60

8.1.1 Diagramas de secuencia	61

8.1.2 Código de diagramas de secuencia	62

8.1.2.1 Identificación del escenario	62

8.1.2.2 Código de la clase Empleado	62

8.1.2.3 Código de la clase GestorEmpleado	63

8.1.2.4 Código de la clase PaginaBuscarEmpleado	63

8.1.2.5 Correspondencia entre el diagrama y el código	64

8.1.2.6 Explicación de la implementación	64

8.1.2.7 Evidencia y referencia del código	64

9.	Interfaces, datos e integración funcional	66

9.1 Interfaces de la solución	66

9.2 Modelo de base de datos	68

9.3 Script de base de datos	68

9.4 Integración funcional y evidencias de la solución	68

9.4.1 Evidencias de funcionamiento	69

9.4.2 Estado final de las funcionalidades	70

10.	Pruebas de software	71

10.1 Estrategia de pruebas	71

10.2 Prueba de caja blanca	71

10.3 Prueba de caja negra	71

10.4 Pruebas unitarias	71

10.5 Registro de defectos y acciones correctivas	72

11.	Impacto y consideraciones transversales	73

11.1 Responsabilidades éticas y profesionales	73

11.2 Impacto social de la solución	73

11.3 Impacto económico de la solución	73

11.4 Impacto ambiental de la solución	73

11.5 Impacto global de la solución	74

11.6 Estrategias de mitigación y diseño consciente	74

12.	Repositorio y contribución del equipo	75

12.1 URL del repositorio	75

12.2 Contribución por participante	75

13.	Referencias bibliográficas y anexos	76

13.1 Referencias bibliográficas	76

13.2 Anexos	76

13.2.1 Informe <INTEGRANTE 1>	76

13.2.2	Informe <INTEGRANTE 2>	76

13.2.3	Informe <INTEGRANTE 3>	77

13.2.4	Informe <INTEGRANTE 4> “	77

13.2.5 Informe <INTEGRANTE 5>	77

# Visión general del proyecto

Nombre del producto

Kyzen: Plataforma web de optimización financiera para jóvenes.

## 1.1 Propósito del documento

En el contexto peruano actual, los jóvenes universitarios y recién egresados se enfrentan a un escenario económico de alta volatilidad, marcado principalmente por una creciente crisis económica que está afectando al país en los últimos años, así como por un mercado laboral altamente inestable. A pesar de ser una generación nativa digital, existe una profunda brecha en lo que a educación financiera respecta, lo que conlleva una gestión deficiente del efectivo, un uso inadecuado de sistemas crediticios y una escasa cultura de ahorro orientada al mediano y largo plazo de cara al futuro.

En este contexto es que nace nuestro proyecto, Kyzen, una plataforma web que tiene como objetivo la optimización financiera, diseñada específicamente para acompañar a los jóvenes del país en su día a día. No se limita a ser una simple herramienta estática de registros de escritorio, sino que es un ecosistema inteligente e intuitivo que centraliza el control de ingresos y egresos al alcance de la mano para moldear y encaminar hacia una mejor dirección la relación del usuario con su dinero.

Mediante el análisis de hábitos de consumo reales, la plataforma utiliza algoritmos de optimización para ofrecer recomendaciones personalizadas que se ajustan a la realidad económica nacional. Kyzen analiza, en base a patrones de gasto capturados en tiempo real, las interacciones diarias para generar estrategias personalizadas de ahorro y eficiencia adaptadas al perfil de cada usuario.

## 1.2 Alcance, visión del sistema y ODS

1.2.1 Visión general del producto

Kyzen es una plataforma web de optimización financiera orientada principalmente a jóvenes universitarios y recién egresados. Su propósito es facilitar la gestión de ingresos y egresos, analizar los hábitos de consumo y apoyar la planificación del ahorro mediante indicadores y recomendaciones personalizadas.

La solución busca que el usuario pueda comprender mejor su situación financiera y tomar decisiones informadas sobre sus gastos y metas de ahorro.

1.2.2 Alcance funcional del proyecto

El alcance de Kyzen comprende las siguientes funcionalidades:

- Gestión de usuarios: registro, inicio de sesión y protección de credenciales mediante mecanismos de seguridad.

- Gestión de transacciones: registro y administración de ingresos y egresos mediante categorías.

- Análisis financiero: dashboard con indicadores, balances y visualizaciones sobre el comportamiento financiero.

- Monitor de Salud Financiera: análisis del historial de gastos para identificar tendencias y generar recomendaciones mediante un componente predictivo.

- Metas de ahorro: creación y seguimiento de objetivos de ahorro, incluyendo recálculo dinámico según la divisa.

- Exportación de información: generación de reportes y exportación de datos financieros.

- Persistencia e integración: almacenamiento de información mediante PostgreSQL e integración entre Frontend, Backend y el componente de análisis predictivo.

Las funcionalidades fueron definidas y modeladas durante el Release 1, mientras que su implementación e integración se desarrollaron principalmente en el Release 2.

1.2.3 Evolución del alcance

- En el Release 1, el proyecto se enfocó en la definición de requisitos, historias de usuario, modelos UML, arquitectura y diseño visual de la solución.

- En el Release 2, el alcance evolucionó hacia una plataforma funcional, incorporando la base de datos PostgreSQL, integración Frontend-Backend, seguridad, dashboard, metas de ahorro, exportación de información y el componente predictivo desarrollado en Python.

De esta manera, el proyecto pasó de una propuesta conceptual y visual a una solución web integrada y funcional.

1.2.4 Exclusiones del proyecto

El proyecto no contempla la integración directa con bancos, Open Banking ni APIs de entidades financieras reales. Tampoco permite realizar transferencias, pagos, retiros u otras operaciones bancarias.

Asimismo, no se incluyen capacidades de infraestructura orientadas a una plataforma comercial de gran escala ni servicios externos de notificaciones push independientes. La información financiera utilizada por Kyzen depende de los datos registrados por el propio usuario.

1.2.5 Aporte a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

Kyzen contribuye principalmente al ODS 4: Educación de calidad, al promover el desarrollo de conocimientos y hábitos relacionados con la educación financiera. Su relación se vincula con la Meta 4.4, mediante el fortalecimiento de capacidades prácticas para analizar gastos, planificar y establecer metas de ahorro.

De manera complementaria, el proyecto se relaciona con el ODS 8: Trabajo decente y crecimiento económico, al fomentar una mejor gestión de los recursos económicos y una mayor planificación financiera.

En conjunto, Kyzen busca generar un impacto positivo mediante el fortalecimiento de las capacidades financieras de sus usuarios.usuario para una vida financiera estable, promoviendo un crecimiento económico individual que impacta positivamente en su entorno profesional y social.

1.3 Supuestos y restricciones

Supuestos:

1) Competencia Técnica del Equipo

Se asume que el equipo de desarrollo cuenta con las competencias y conocimientos técnicos necesarios en ingeniería de software para diseñar e implementar la arquitectura web, los servicios backend y los módulos de machine learning requeridos para el aplicativo Kyzen.

2) Disponibilidad de Recursos de Hardware

Se asume que se dispone de las estaciones de trabajo con la capacidad de cómputo necesaria para el desarrollo local, así como del acceso a los servicios de infraestructura en la nube (Cloud Computing) y plataformas de almacenamiento de webs como Vercel, indispensables para el despliegue eficiente del producto.

3) Acceso a Documentación Técnica

Se asume un acceso directo e irrestricto a la documentación oficial de las APIs necesarias, frameworks de desarrollo web, librerías de terceros y herramientas de automatización para asegurar el correcto mantenimiento del ciclo de vida del producto software.

4) Colaboración y Comunicación

Se asume un uso estandarizado y efectivo de los entornos de trabajo colaborativo y sistemas de control de versiones (como GitHub) por parte de todo el equipo de ingeniería para la integración del código, la gestión del backlog y la documentación técnica del proyecto.

Restricciones:

1) Presupuesto de Inversión Cero

Al tratarse de un proyecto estrictamente académico, el desarrollo y despliegue del aplicativo deben ejecutarse utilizando exclusivamente herramientas open source, APIs de uso libre y capas gratuitas de servicios en la nube (Cloud Providers). Esto limita la disponibilidad de infraestructura dedicada y la escalabilidad automática e inmediata ante una alta demanda de usuarios.

2) Entorno de Despliegue

El producto final y sus microservicios (Backend Core y modelo de ML) están estrictamente condicionados por los límites de hardware (cuotas de CPU, memoria RAM y almacenamiento en disco) impuestos por las capas gratuitas de las plataformas de despliegue en la nube. Asimismo, la distribución se ve acotada a entornos de prueba locales debido al costo de alojamiento de los  componentes en la nube.

3) Alcance No Transaccional

Debido a regulaciones legales vigentes (SBS), restricciones académicas y altos estándares de seguridad financiera, la plataforma no posee ni implementa integraciones directas (APIs bancarias o Open Banking) con entidades financieras reales. En consecuencia, el aplicativo no puede automatizar de forma directa la lectura de estados de cuenta corrientes, restringiendo el flujo de alimentación de datos únicamente a la acción directa del usuario mediante registros manuales o la carga masiva de archivos físicos.

## 1.3 Objetivos del proyecto

Tabla 1. Objetivos del Proyecto

Objetivo General
Desarrollar e implementar Kyzen, una plataforma web de optimización financiera dirigida principalmente a jóvenes universitarios y recién egresados, que permita gestionar y analizar sus ingresos y egresos, visualizar su comportamiento financiero, establecer y realizar seguimiento de metas de ahorro, y generar recomendaciones mediante análisis predictivo, integrando una arquitectura de software segura, una base de datos y componentes Frontend, Backend e Inteligencia Artificial que contribuyan a fortalecer la educación y la gestión financiera de los usuario

| Tipo | Objetivo | Release relacionado | Indicador | Estado final |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Funcional / Diseño | Definir los requisitos formales, la arquitectura de información y el diseño visual estático de la interfaz de usuario (Mockups) de la plataforma Kyzen | R1 | Historias de usuario refinadas, diagramas de casos de uso y Mockups de alta fidelidad validados | Cumplido |
| Funcional / Desarrollo | Implementar los modulos operativos de Kyzen, incluyendo el dashboard interactivo, el monito de salud financiera y la exportación de reportes | R2 | Funcionalidades de interfaz conectada exitosamente con la base de datos y la API | Cumplido |
| Innovación / IA | Desarrollar e integrar un microservicio predictivo en Python que analice el historial de gastos y calcule curvas de tendencia para generar sugerencias. | R2 | Algoritmo predictivo integrado mostrando alertas proactivas antes del cierre de mes | Cumplido |
| Seguridad | Garantizar la protección de la información del usuario mediante el cifrado de contraseñas (bcrypt) y la configuración de roles y permisos en PostgreSQL | R2 | Denegación exitosa de accesos no autorizados e integridad de los datos resguardada | Cumplido |
| Tecnico / Arquitectura | Modelar y documentar la arquitectura del sistema mediante diagramas UML (casos de uso, secuencias, clases, despliegue) para guiar la programación | R1 → R2 | Modelos UML completos y consistentes con la implementación técnica de software | Cumplido |
| Calidad Técnica | Asegurar que cada incremento cumpla estrictamente con el DoD, incluyendo pruebas de responsividad (celular o computadora) y revision de codigo por pares | R1 + R2 | Codigo subido a Github sin errores visibles y aprobado por al menos un compañero | Cumplido |
| Impacto / Negocio | Alinear la plataforma con las ODS #4 y #8 capacitando a los jóvenes en la gestión financiera para enfrentar la volatilidad económica del país. | R1 + R2 | Herramientas de educación financiera y metas de ahorro completamente usables | Cumplido |
| Gestion | Administrar eficientemente los 4 Sprints del proyecto bajo la metodología ágil Scrum, eliminando bloqueos y manteniendo el ritmo de trabajo. | R1 + R2 | Evidencias de ceremonias Scrum (Planning, Daily de 15 min, Review, Retro) ejecutadas | Cumplido |

## 1.4 Referencias, definiciones, siglas y abreviaturas

## Siglas y Abreviaturas:

API: Application Programming Interface , mecanismo que permite la comunicación entre distintos componentes de software, como la conexión entre el frontend y backend

DDL: Data Definition Language , subconjunto de SQL utilizado para definir o modificar la estructura de base de datos.

HU: Historia de Usuario, formato de redacción de requerimientos desde la perspectiva del usuario final.

IA / ML: Inteligencia Artificial / Machine Learning. Tecnologías aplicadas en Kyzen para el análisis predictivo de patrones de gasto.

ODS: Objetivos de Desarrollo Sostenible, metas globales de las Naciones Unidas a las que el proyecto contribuye

SBS: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, entidad reguladora del sistema financiero peruano.

UI /UX: User Interface / User Experience , disciplinas de diseño enfocadas en la interacción y satisfacción del usuario con la plataforma

UML: Estándar visual utilizado para especificar, construir y documentar los artefactos del sistema de software.

## Definiciones y Conceptos Clave:

Definition of Done (DoD): Conjunto de criterios de calidad y funcionalidad que una historia de usuario o incremento debe cumplir para considerarse completamente terminada y lista para el usuario.

Definition of Ready (DoR): Conjunto de condiciones previas que una historia de usuario debe cumplir para ingresar a un Sprint.

Mockups / Wireframe: Representaciones visuales, esquemas estáticos o prototipos de alta fidelidad que simulan cómo se verá la interfaz de la aplicación antes de ser programada.

Product Backlog: Lista centralizada, priorizada y gestionada por el Product Owner que contiene todos los requerimientos e historias de usuario necesarios para el producto.

Scrum: Marco de trabajo ágil utilizado por el equipo para el desarrollo colaborativo del software mediante iteraciones regulares.

Sprint: Ciclo de trabajo corto con limite de tiempo fijo en el cual el equipo de desarrollo crea un incremento de producto funcional.

## Herramientas y Tecnologías:

Figma: Herramienta de diseño colaborativo utilizada para la creación de la arquitectura visual, wireframes y mockups de Kyzen.

GitHub: Plataforma y sistema de control de versiones utilizado para el trabajo colaborativo, la integración del código y la gestión del proyecto técnico.

PlantUML: Herramienta de código abierto utilizada para generar los diagramas técnicos UML a partir de secuencias de texto.

PostgreSQL: Sistema de gestión de bases de datos relacional de código abierto utilizado para implementar el esquema y persistir los datos del aplicativo.

React / Node.js / Python: Lenguajes y frameworks de programación utilizados para el desarrollo del ecosistema .

Vercel: Plataforma de Cloud Computing utilizada para el alojamiento y despliegue en la nube de la plataforma web.

# Marco metodológico y organización del equipo

El presente capítulo describe la metodología utilizada para desarrollar el proyecto y la forma en que el equipo organizó y gestionó el trabajo durante los Releases 1 y 2. Se presenta la fundamentación del enfoque ágil adoptado, la aplicación de Scrum, los valores de trabajo, los roles y responsabilidades de los integrantes, así como los mecanismos utilizados para planificar, coordinar, comunicar, realizar seguimiento y resolver problemas de manera colaborativa.

## 2.1 Fundamentación ágil y uso de Scrum

El desarrollo del programa Kyzen se rige bajo un enfoque metodológico agil, adoptando el marco de trabajo Scrum. La elección de esta metodología se justifica por su capacidad para responder de manera sumamente eficaz a las características y desafíos inherentes en la construcción de productos de software.

En primer lugar, el proyecto se enfrenta a una alta incertidumbre inicial, especialmente al tratar de modelar hábitos de consumo y ofrecer recomendaciones de optimización financiera para los usuarios. El enfoque tradicional en cascada resulta ineficiente ante esta realidad; en contraste, Scrum asume desde el principio que los requisitos evolucionan. El Product Backlog de Kyzen se mantiene como un artefacto vivo y dinámico que se refina constantemente para adaptarse a los nuevos descubrimientos y necesidades técnicas que surgen en el camino.

En segundo lugar, la metodología ágil permite una validación temprana con los usuarios y stakeholders. A través de la ejecución de iteraciones de tiempo fijo, denominadas Sprints de 4 semanas, el equipo logra una entrega progresiva de funcionalidades funcionales e incrementos de valor. Esto se evidencia en la planificación del proyecto, donde el Release 1 entregó rápidamente la arquitectura visual y prototipos para validación, permitiendo que el Release 2 se enfocara en la implementación de la base de datos y la inteligencia artificial sobre cimientos ya verificados.

Finalmente, el uso de Scrum promueve una cultura de retroalimentación continua y adaptación. Mediante la aplicación rigurosa de ceremonias ágiles -como las reuniones de Planning, los Daily Scrums de 15 minutos para sincronización diaria, las Sprint Reviews y las Retrospectivas- el equipo identifica bloqueos rápidamente, ajusta sus procesos internos y asegura que cada entregable cumpla con el Definition of Done antes de considerarse terminado. Esto transforma la incertidumbre del desarrollo de software en un proceso controlado, colaborativo y orientado a generar el mayor impacto posible.

## 2.2 Valores de trabajo del equipo

Tabla 2. Evidencias de valores de trabajo

| Valor | Cómo se evidenció | Ejemplo concreto | Evidencia / referencia |
| --- | --- | --- | --- |
| Compromiso | El equipo asumió las tareas acordadas y buscó completarlas dentro del Sprint. | En el Sprint (Release 1), el equipo se comprometió a refinar las 16 historias de usuario y definir los 4 casos de uso de negocio, logrando entregando toda la arquitectura de información y el modelo de dominio antes del cierre del Sprint. | Cap. 3, 3.2.1.2 – Qué se trabajará durante el Sprint 1 |
| Foco | El equipo mantuvo la atención en las historias priorizadas y evitó incorporar trabajo no planificado sin justificación. | Durante el Sprint 3 (Release 2), el equipo se enfocó únicamente en implementar la base de datos PostgreSQL y el microservicio de IA predictivo, postergando la creatividad visual del Dashboard para el Sprint 4, evitando desviarse del objetivo principal. | Cap. 4, 4.2.1.2 – Objetivos y entregables del Sprint 3 |
| Apertura | Los integrantes comunicaron avances, dificultades e impedimentos de manera oportuna. | En los Daily Scrums, se expusieron abiertamente las dificultades técnicas para integrar el microservicios de IA en Python con el backend Nose.js mediante REST API, lo que permitió coordinar rápidamente una solución. | Cap. 4, 4.2.1.3 / Cap. 3, 3.2.1.3 – Daily Scrums |
| Respeto | Los integrantes escucharon las opiniones de los demás y consideraron diferentes puntos de vista antes de tomar decisiones. | Durante el Sprint 2, se presentaron distintas alternativas visuales y flujos (Variantes A, B y C para el registro y recuperación ). El equipo evaluó y respeto cada propuesta antes de consolidar los mockups finales. | Cap. 3, 3.2.2.4 – Mockups de las pantallas |
| Coraje | Los integrantes comunicaron problemas y asumieron la responsabilidad de plantear soluciones, incluso cuando existía riesgo de afectar el Sprint. | En el Sprint 4, el equipo tuvo el coraje de asumir el rediseño profundo del Módulo de Metas para soportar el recálculo dinámico por divisa, asumiendo el riesgo técnico para garantizar una entrega de alta calidad antes de la exposición. | Cap. 4, 4.2.2.2 – Rediseño del Módulo de Metas |

## 2.3 Personas y roles del proyecto

Tabla 3. Roles del proyecto

| Nombre | Rol | Responsabilidad principal | Contacto |
| --- | --- | --- | --- |
| Geraldine Chancafe Medina | Product Owner | Definir y priorizar los requerimientos del Product Backlog, y validar que cada funcionalidad aporte valor al usuario final. | 20223320@aloe.ulima.edu.pe |
| Saul Cerdán | Scrum Master | Facilitar ceremonias ágiles (Planning, Dailys, Retro), garantizar el uso de Scrum y resolver impedimentos del equipo. | 20235589@gmail.com |
| Piero Perez Garcia | Desarrollador | Liderar la arquitectura visual (UI/UX), desarrollo Backend e implementación del microservicio de IA predictivo. | [Correo de Piero Perez] |
| Diego Chiu Cueva | Desarrollador | Desarrollo Frontend, creación de componentes reactivos y validación gráfica de los flujos de usuario. | 20230774@aloe.ulima.edu.pe |
| Piero Alarcon | Desarrollador | Diseño e implementación de la Base de Datos (PostgreSQL), integraciones Backend y diagramación UML. | 20233963@aloe.ulima.edu.pe |
| Jorge Araoz | Desarrollador | Rol de DevOps, configuración de pipelines de despliegue, testing de componentes y soporte en Backend. | 20230191@aloe.ulima.edu.pe |
| Joaquin [Completar apellido] Monroy | Desarrollador | Desarrollo Frontend e integración de componentes en el cliente.Desarrollo e implementación de funcionalidades del sistema, apoyo en la integración de los componentes y realización de pruebas para validar el correcto funcionamiento de la solución. | [Correo de Joaquin]20215076@aloe.ulima.edu.pe |

## 2.4 Trabajo en equipo y contribución al proyecto

El desarrollo de Kyzen se basó en una estructura de trabajo colaborativa, transversal y auto-organizada, fundamentada en los principios de Scrum. El equipo logró los objetivos del proyecto dividiendo el esfuerzo en roles especializados pero complementarios, lo que permitió abarcar desde la concepción analítica (Release 1) hasta la implementación técnica (Release 2). La comunicación se mantuvo constante mediante ceremonias ágiles, y los problemas técnicos o de diseño se abordaron de manera colectiva, logrando una coevaluación final donde todos los integrantes registraron un 100% de participación y cumplimiento.

## 2.4.1 Planificación y coordinación del trabajo

La planificación de las actividades se realizó al inicio de cada uno de los 4 Sprints mediante la ceremonia de Sprint Planning. En estas reuniones, el equipo revisaba el Product Backlog (gestionado en Excel/Google Sheets), seleccionaba las Historias de Usuario prioritarias y las estimaba utilizando la técnica de T-shirt sizing (XS, S, M, L, XL).

Para coordinar las actividades dependientes, el trabajo se estructuró de forma secuencial. Por ejemplo, en el Release 1, se completaron los modelos de dominio UML antes de diseñar las pantallas en Figma; y en el Release 2, se prioriza la ejecución de los scripts DDL en PostgreSQL antes de desarrollar el motor de Inteligencia Artificial y el Dashboard reactivo.

El seguimiento de las tareas se realizó mediante Daily Scrums de 15 minutos facilitados por el Scrum Master, lo que permitió identificar impedimentos de forma temprana (como trabas con herramientas de diseño o problemas de conexión a la base de datos) y realizar ajustes inmediatos en la planificación sin comprometer la entrega final del incremento.

Evidencias de coordinación:

- Product/Sprint Backlog: Documento centralizado en Excel con las HUs priorizadas e iteraciones planificadas.

- Definition of Ready (DoR) / Definition of Done (DoD): Criterios compartidos para estandarizar cuándo una tarea podía iniciarse y cuándo se consideraba terminada (ej. código revisado por pares y subido a GitHub).

- Gestión de Ceremonias: Facilitación continua documentada y evidenciada por el Scrum Master a lo largo de las 15 semanas del proyecto.

## 2.4.2 Distribución y cumplimiento de responsabilidades

La distribución de responsabilidades se realizó aprovechando las fortalezas técnicas de cada integrante del Development Team, mientras que el Product Owner y el Scrum Master aseguraron el valor y el flujo de trabajo, respectivamente. Esta especialización permitió un desarrollo en paralelo (Frontend, Backend, Base de Datos, DevOps e IA), optimizando los tiempos del Sprint.

Cuando surgieron desviaciones, como la complejidad técnica no prevista al rediseñar el módulo de Metas con cálculo dinámico por divisa en el Sprint 4, el equipo demostró adaptabilidad redistribuyendo el esfuerzo de integración para asegurar que los componentes visuales y el backend se conectaran a tiempo para la exposición.

Tabla de distribución y cumplimiento de tareas (Releases 1 y 2)

| INTEGRANTE | ROL | TAREAS ASIGNADAS | ESTADO |
| --- | --- | --- | --- |
| Geraldine Chancafe Medina | Product Owner | Refinamiento del Product Backlog, priorización de HUs por valor de negocio, validación de mockups y aprobación de incrementos técnicos contra datos de prueba. | Completado |
| Saul Cerdán | Scrum Master | Facilitación de ceremonias ágiles (Planning, Daily, Review, Retro), eliminación de impedimentos y gestión de dependencias entre equipos de desarrollo. | Completado |
| Piero Perez Garcia | Development Team | Liderazgo de arquitectura visual (UI/UX), desarrollo del motor de IA predictivo en Python y construcción de la API REST interna. | Completado |
| Diego Chiu Cueva | Development Team | Diseño de wireframes en Figma, creación de componentes reactivos en React (selector de divisa), desarrollo del generador de reportes PDF y cifrado de seguridad. | Completado |
| Piero Alarcon | Development Team | Diseño e implementación del esquema PostgreSQL, ejecución de scripts DDL, configuración de roles/permisos y diagramación de modelos de clases UML. | Completado |
| Jorge Araoz | Development Team | Configuración del entorno DevOps, pipeline de integración, diagramas de secuencia UML y pruebas de extremo a extremo (E2E) para la demostración. | Completado |
| Joaquin | Development Team | Desarrollo de componentes de interfaz web, maquetación del módulo de Metas de Ahorro e integración de endpoints con el backend. | Completado |

## 2.4.3 Comunicación y seguimiento del equipo

Para mantener una comunicación efectiva y garantizar la alineación del equipo durante los Releases 1 y 2, se adoptaron los artefactos y eventos formales del marco de trabajo Scrum, complementados con herramientas digitales colaborativas.

El principal mecanismo de seguimiento fueron los Daily Scrums, reuniones de sincronización estrictamente limitadas a 15 minutos facilitadas por el Scrum Master. En estos espacios, cada integrante exponía sus avances del día anterior, el plan para el día en curso y cualquier impedimento técnico que bloqueara su trabajo. Esta comunicación diaria permitió detectar problemas oportunamente, como las trabas iniciales con Figma o dependencias no resueltas entre la base de datos y el backend.

Además, se utilizaron las siguientes herramientas colaborativas para el seguimiento asíncrono:

- Gestión del Backlog: Se utilizó un entorno de trabajo colaborativo (Excel/Notion) donde el Product Owner mantenía priorizadas las Historias de Usuario, permitiendo a todo el equipo visualizar el progreso de cada Sprint.

- Diseño UI/UX: Se empleó Figma como espacio de trabajo simultáneo, donde el equipo de Frontend y el Product Owner podían dejar comentarios, revisar las variantes de diseño y aprobar los mockups de alta fidelidad.

- Control de Versiones y Código: Se utilizó GitHub para la integración continua del código, lo que facilitó la revisión por pares antes de dar por terminada (Definition of Done) cualquier funcionalidad técnica durante el Release 2.

## 2.4.4 Resolución colaborativa de problemas

Durante el ciclo de vida del proyecto Kyzen, surgieron desafíos tanto a nivel de diseño como a nivel arquitectónico que requirieron la colaboración interdisciplinaria del equipo. A continuación, se detallan dos problemas relevantes y su resolución:

Situación 1: Definición del flujo de Registro y Recuperación de Contraseña (Sprint 2)

- Problema identificado: Existía ambigüedad sobre cuál sería la mejor experiencia de usuario para el registro y la recuperación de credenciales, lo que generaba bloqueos en el diseño de las pantallas.

- Integrantes involucrados: Diego Chiu (UI), Fátima Abregú (Frontend) y Almudena Rodríguez (Product Owner).

- Alternativas consideradas: Desarrollar un único formulario extenso o diseñar flujos segmentados paso a paso.

- Solución adoptada: El equipo de desarrollo propuso y prototipó tres variantes distintas (Variante A, B y C) en Figma. En una reunión de coordinación, el equipo evaluó conjuntamente las tres opciones y seleccionó la variante más intuitiva basada en los criterios de aceptación.

- Resultado obtenido: Aprobación ágil de los mockups de alta fidelidad, permitiendo cerrar el Release 1 a tiempo y con un diseño validado.

Situación 2: Integración del Motor de IA Predictivo con el Backend (Sprint 3 y 4)

- Problema identificado: El algoritmo de predicción de sobre-gasto estaba siendo desarrollado en un microservicio de Python, pero necesitaba interactuar en tiempo real con el backend principal (Node.js) y la base de datos PostgreSQL, lo que generaba errores de conexión e integridad referencial.

- Integrantes involucrados: Diego Chiu (IA/Backend), Mathias Castañeda (BD) y Williams Diaz (DevOps).

- Alternativas consideradas: Migrar la lógica de IA a Node.js (lo cual retrasaría el proyecto) o establecer un canal de comunicación entre los dos servicios independientes.

- Solución adoptada: Mediante la coordinación en los Daily Scrums, el equipo decidió mantener el microservicio en Python y construir una API REST interna específica para comunicar ambos entornos. El responsable de BD ajustó las consultas SQL para alimentar el algoritmo, mientras que DevOps configuró las variables de entorno locales para permitir la transferencia segura de datos.

- Resultado obtenido: El motor de IA logró integrarse exitosamente, permitiendo que el Monitor de Salud Financiera mostrará recomendaciones y alertas proactivas en la interfaz del usuario antes del cierre del Release 2.

## 2.4.5 Contribución individual al logro de los objetivos

Integrante: Geraldine Celeste Chancafe Medina

Rol: Product Owner

Release evaluado: Release 1 y Release 2

Sprints comprendidos: Sprint 1 al Sprint 4

Durante los Releases 1 y 2, Geraldine Chancafe Medina asumió la responsabilidad de definir el rumbo del producto y validar el valor de cada incremento. En el Sprint 1 y 2 (Release 1), refinó las historias de usuario y validó que el diseño de los mockups cumpliera con las necesidades financieras establecidas. Durante los Sprints 3 y 4 (Release 2), se encargó de probar las funcionalidades implementadas, validando la integridad de los resultados del algoritmo predictivo de IA y ejecutando las pruebas de aceptación finales.

En las actividades de coordinación, participó activamente en los Sprint Plannings para priorizar el Backlog y en los Sprint Reviews, donde comunicó sus observaciones y dio la aprobación definitiva (Definition of Done) para la exposición final del proyecto.

Su contribución permitió disponer de un producto alineado a los objetivos de negocio, contribuyendo al éxito de las entregas en ambos Releases.

| Aspecto | Descripción del aporte | Evidencia / referencia |
| --- | --- | --- |
| Actividades realizadas | Refinamiento del Product Backlog, revisión de criterios de aceptación y validación de pruebas contra datos reales del motor de IA. | R1-S1-E01: Cap. 3, 3.2.1.3 – Sprint 1 R2-S4-E01: Cap. 4, 4.2.2.3 – Sprint 4 |
| Responsabilidades asumidas | Responsable de requerimientos, priorización de valor y validación final del software. | R1-S1-E02: Tabla 1.1 Distribución de roles |
| Aporte al desarrollo del software | Definió las reglas de negocio y aprobó los flujos de interfaz y la lógica de validación técnica. | R1-S2-E03: Cap. 3, 3.2.2.3 – Refinamiento visual |
| Colaboración con el equipo | Coordinó con el equipo de desarrollo (Dev Team) para verificar que las funcionalidades técnicas aportaran valor real. | R2-S4-E04: Cap. 4, 4.2.2.3 – Sprint Review |
| Contribución al objetivo del Release | Las funcionalidades quedaron priorizadas correctamente y se garantizó que los entregables cumplieran los estándares del usuario. | R2-S4-E05: Cap. 4, 4.2.2.3 – Aprobación de exposición |
| Evaluación por pares | Los integrantes evaluaron su participación, comunicación y cumplimiento con un 100% durante el proyecto. | R1/R2-PAIR-DOC: Coevaluación del Grupo (100%) |

2.4.5.2 Integrante 2

Integrante: Saul Cerdán

Rol: Scrum Master

Release evaluado: Release 1 y Release 2

Sprints comprendidos: Sprint 1 al Sprint 4

Durante todo el proyecto, Saul asumió el rol de Scrum Master, garantizando la correcta aplicación de la metodología ágil. En el Release 1 facilitó todas las ceremonias, mentorizó al equipo en la estimación de tiempos y ayudó a resolver dudas tempranas con las herramientas de diseño (Figma). En el Release 2, su labor fue fundamental para gestionar las dependencias técnicas entre el desarrollo de la base de datos y la implementación de la Inteligencia Artificial, asegurando que los bloqueos se resolvieran rápidamente.

A través de los Daily Scrums, mantuvo al equipo enfocado y comunicado, facilitando la retrospectiva final para la consolidación de la documentación. Su contribución permitió mantener un ritmo de trabajo fluido y sin impedimentos.

| Aspecto | Descripción del aporte | Evidencia / referencia |
| --- | --- | --- |
| Actividades realizadas | Facilitación de ceremonias ágiles (Planning, Daily, Review, Retro) y mentoría en el uso de herramientas colaborativas. | R1-S1-E01: Cap. 3, 3.2.1.3 – Sprint 1 |
| Responsabilidades asumidas | Líder al servicio del equipo, responsable de eliminar bloqueos e impedimentos. | R1-S1-E02: Tabla 1.1 Distribución de roles |
| Aporte al desarrollo del software | Optimizó los tiempos de desarrollo al evitar cuellos de botella en la comunicación entre Frontend y Backend. | R2-S3-E03: Cap. 4, 4.2.1.3 – Gestión de dependencias BD/IA |
| Colaboración con el equipo | Mantuvo alta motivación, enseñó buenas prácticas de Scrum y coordinó la entrega de documentación. | R2-S4-E04: Cap. 4, 4.2.2.3 – Sprint Retrospective |
| Contribución al objetivo del Release | Aseguró el cumplimiento de las metas de cada Sprint en los plazos establecidos (8 semanas por Release). | R1/R2-S1a4-E05: Gestión de Sprints |
| Evaluación por pares | Los integrantes evaluaron su participación, comunicación y cumplimiento con un 100% durante el proyecto. | R1/R2-PAIR-DOC: Coevaluación del Grupo (100%) |

2.4.5.3 Integrante 3 - Diego Alejandro Chiu Cueva

Integrante: Diego Alejandro Chiu Cueva

Rol: Development Team (UI/UX, Backend e IA)

Release evaluado: Release 1 y Release 2

Sprints comprendidos: Sprint 1 al Sprint 4

Diego tuvo una contribución técnica transversal. Durante el Release 1, lideró el diseño de la arquitectura visual, creando los wireframes y componentes interactivos en Figma. En el Release 2, desarrolló el microservicio predictivo en Python (IA), implementó la lógica de evaluación en el Monitor de Salud del backend, y construyó el sistema de reactividad (React Context) para cambiar visualmente la divisa en toda la aplicación. También implementó el cifrado de seguridad y el generador de reportes PDF.

Coordinó constantemente con el responsable de Base de Datos y DevOps para asegurar que la Inteligencia Artificial recibiera los datos correctamente y se refleja en la UI sin errores.

| Aspecto | Descripción del aporte | Evidencia / referencia |
| --- | --- | --- |
| Actividades realizadas | Creación de wireframes (R1). Desarrollo de microservicio Python, lógica de React Context y generador PDF (R2). | R1-S2-E01: Cap. 3, 3.2.2.3 R2-S3-E02: Cap. 4, 4.2.1.3 |
| Responsabilidades asumidas | Diseño de UI/UX, desarrollo de lógica Backend e implementación del motor IA. | R1-S1-E03: Tabla 1.1 Distribución de roles |
| Aporte al desarrollo del software | Integró el valor diferencial del software (Inteligencia Artificial) y garantizó una experiencia visual coherente. | R2-S4-E04: Cap. 4, 4.2.2.3 – Reactividad y PDF |
| Colaboración con el equipo | Trabajó junto a BD y DevOps para la correcta integración de la API interna del motor predictivo. | R2-S3-E05: Cap. 4, 4.2.1.3 – Integración de IA |
| Contribución al objetivo del Release | Entregó prototipos validados en R1 y módulos funcionales predictivos operativos en R2. | R1/R2-S2y4-E06: Finalización de incrementos |
| Evaluación por pares | Los integrantes evaluaron su participación, colaboración y cumplimiento con un 100% durante el proyecto. | R1/R2-PAIR-DOC: Coevaluación del Grupo (100%) |

2.4.5.4 Integrante 4 - Piero Perez Garcia

Integrante: Piero Perez Garcia

Rol: Development Team (UI/UX, Backend e IA)

Release evaluado: Release 1 y Release 2

Sprints comprendidos: Sprint 1 al Sprint 4

Piero Perez lideró la arquitectura visual e innovación del sistema. En el Release 1, participó en la ideación de la experiencia de usuario y estructuración del dominio. En el Release 2, desarrolló el microservicio predictivo en Python (IA) y construyó la API REST para comunicarlo con el servidor Backend, asegurando la predicción de hábitos de consumo en tiempo real.

Participó en las sesiones de Daily Scrum coordinando con el Backend para asegurar que los endpoints se consumieran adecuadamente en la interfaz web, resolviendo problemas de renderizado de datos.

| Aspecto | Descripción del aporte | Evidencia / referencia |
| --- | --- | --- |
| Actividades realizadas | Especificación de HUs, validaciones gráficas, y desarrollo del Frontend interactivo (Metas, Dashboard, Exportación). | R1-S1-E01: Cap. 3, 3.2.1.3 R2-S4-E02: Cap. 4, 4.2.2.3 |
| Responsabilidades asumidas | Responsable del desarrollo interactivo del cliente (Frontend) y análisis de flujos. | R1-S1-E03: Tabla 1.1 Distribución de roles |
| Aporte al desarrollo del software | Garantizó que la aplicación fuera usable, aplicando la reactividad visual al cambio de divisa y alertas. | R2-S4-E04: Cap. 4, 4.2.2.3 – Componentes UI |
| Colaboración con el equipo | Se integró con el desarrollador Backend para consumir los datos de la IA y mostrarlos en el Frontend. | R2-S3-E05: Cap. 4, 4.2.1.3 – Conexión endpoint IA |
| Contribución al objetivo del Release | Logró que el incremento del Release 2 fuera visualmente funcional y navegable para la demostración. | R2-S4-E06: Cap. 4, 4.2.2.3 – Pantallas interactivas |
| Evaluación por pares | Los integrantes evaluaron su participación, colaboración y cumplimiento con un 100% durante el proyecto. | R1/R2-PAIR-DOC: Coevaluación del Grupo (100%) |

2.4.5.5 Integrante 5 - Piero Alarcon

Integrante: Piero Alarcon

Rol: Development Team (Base de Datos y Backend)

Release evaluado: Release 1 y Release 2

Sprints comprendidos: Sprint 1 al Sprint 4

Piero Alarcon fue el responsable de la persistencia de datos y la arquitectura lógica. En el Release 1, creó los diagramas UML de Casos de Uso, de Actividad y de Clases (Dominio), estableciendo la estructura relacional teórica. En el Release 2, materializó este diseño ejecutando los scripts DDL en PostgreSQL, configuró los roles y permisos de seguridad, implementó los endpoints de las Metas de Ahorro y desarrolló el motor de exportación de transacciones en formato Excel.

Reportó avances clave en los Daily Scrum, donde coordinó directamente con el desarrollador del algoritmo de IA para asegurar que las consultas SQL del historial de movimientos retornaran los datos en el formato requerido.

| Aspecto | Descripción del aporte | Evidencia / referencia |
| --- | --- | --- |
| Actividades realizadas | Modelado UML de clases y flujos. Creación de BD PostgreSQL, permisos de seguridad y exportador Excel. | R1-S1-E01: Cap. 3, 3.2.1.3 R2-S3-E02: Cap. 4, 4.2.1.3 |
| Responsabilidades asumidas | Arquitectura de base de datos, seguridad de la información y lógica Backend relacional. | R1-S1-E03: Tabla 1.1 Distribución de roles |
| Aporte al desarrollo del software | Estableció la integridad referencial y aseguró la privacidad de los datos financieros del usuario. | R2-S4-E04: Cap. 4, 4.2.2.3 – Permisos PostgreSQL |
| Colaboración con el equipo | Ajustó consultas SQL para alimentar el microservicio de IA predictivo desarrollado por otro integrante. | R2-S3-E05: Cap. 4, 4.2.1.3 – Lógica de consulta BD |
| Contribución al objetivo del Release | Entregó el cimiento de datos (R1) y la persistencia física funcional (R2) que soporta toda la plataforma. | R1/R2-S1y3-E06: Modelo de dominio y BD local |
| Evaluación por pares | Los integrantes evaluaron su participación, colaboración y cumplimiento con un 100% durante el proyecto. | R1/R2-PAIR-DOC: Coevaluación del Grupo (100%) |

2.4.5.6 Integrante 6 - Jorge Araoz

Integrante: Jorge Araoz

Rol: Development Team (DevOps, Testing y Backend)

Release evaluado: Release 1 y Release 2

Sprints comprendidos: Sprint 1 al Sprint 4

Jorge Araoz se encargó de la interconexión, despliegue y pruebas del sistema. En el Release 1, elaboró los diagramas UML de secuencia para mapear la comunicación Frontend-Backend y realizó pruebas de consistencia en los wireframes visuales. En el Release 2, configuró las variables de entorno, implementó el pipeline de despliegue local y logró la integración técnica de la API interna que unía el microservicio de Python con Node.js. Al finalizar, preparó el entorno de demostración ejecutando las pruebas end-to-end.

Su labor colaborativa fue evidente al resolver problemas de integración entre servidores durante los Sprints 3 y 4, comunicando soluciones técnicas efectivas en las reuniones de equipo

| Aspecto | Descripción del aporte | Evidencia / referencia |
| --- | --- | --- |
| Actividades realizadas | Creación de diagramas de secuencia (R1). Configuración DevOps, integración de APIs y pruebas E2E (R2). | R1-S1-E01: Cap. 3, 3.2.1.3 R2-S4-E02: Cap. 4, 4.2.2.3 |
| Responsabilidades asumidas | Documentación técnica, despliegue de infraestructura local y aseguramiento de calidad (Testing). | R1-S1-E03: Tabla 1.1 Distribución de roles |
| Aporte al desarrollo del software | Permitió que componentes desarrollados en distintos lenguajes (Node y Python) funcionaran como un solo ecosistema. | R2-S3-E04: Cap. 4, 4.2.1.3 – Integración API |
| Colaboración con el equipo | Apoyó al equipo Frontend y Backend unificando el código en el entorno de pruebas local. | R2-S4-E05: Cap. 4, 4.2.2.3 – Despliegue entorno |
| Contribución al objetivo del Release | Aseguró que el software estuviera ensamblado, libre de errores críticos y listo para la demostración final. | R2-S4-E06: Cap. 4, 4.2.2.3 – Pruebas E2E |
| Evaluación por pares | Los integrantes evaluaron su participación, colaboración y cumplimiento con un 100% durante el proyecto. | R1/R2-PAIR-DOC: Coevaluación del Grupo (100%) |

2.4.5.7 Integrante 7 - Joaquin

Integrante: Joaquin

Rol: Development Team (Frontend)

Release evaluado: Release 1 y Release 2

Sprints comprendidos: Sprint 1 al Sprint 4

Joaquin enfocó sus contribuciones en el desarrollo de la interfaz de usuario. En el Release 1, apoyó la especificación de pantallas y flujos de navegación. En el Release 2, colaboró en la implementación de componentes reactivos del cliente web, la maquetación del módulo de Metas de Ahorro y la conexión de formularios con las respuestas de los servicios web del backend.

| Aspecto | Descripción del aporte | Evidencia / referencia |
| --- | --- | --- |
| Actividades realizadas | Maquetación de pantallas Frontend, diseño de flujos de cliente y conexión con APIs REST. | R1-S1-E01 / R2-S4-E02 |
| Responsabilidades asumidas | Desarrollo de interfaz de usuario y usabilidad del cliente. | Tabla 3. Roles del proyecto |
| Aporte al desarrollo del software | Implementación del cliente interactivo y maquetación de formularios. | R2-S4-E04: Componentes UI |
| Colaboración con el equipo | Coordinación continua en Dailys para la integración Frontend-Backend. | R2-S3-E05: Integración UI |
| Contribución al objetivo del Release | Aseguró que los componentes cliente estuvieran listos para la demostración funcional. | R2-S4-E06: Pantallas funcionales |
| Evaluación por pares | Evaluado con un 100% de cumplimiento por sus pares. | R1/R2-PAIR-DOC: Coevaluación del Grupo (100%) |

2.4.6 Evidencias del trabajo colaborativo

La siguiente tabla consolida y organiza las principales evidencias del trabajo colaborativo realizado por el equipo de Kyzen durante los Sprints de ambos Releases, vinculando cada aspecto evaluado con los artefactos, ceremonias y anexos documentados en este informe.

Tabla 4. Evidencias del trabajo colaborativo

| Evidencia | Aspecto demostrado | Integrantes | Release/Sprint | Referencia / Anexo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R1-S1-E01 | Planificación y coordinación | Geraldine Chancafe Medina | Release 1 / Sprint 1 | Anexo A – Product Backlog e Historias de Usuario / Cap. 3, 3.2.1.3 – Sprint Planning |
| R1-S1-E02 | Comunicación y seguimiento | Saul Cerdán | Release 1 / Sprint 1 | Cap. 3, 3.2.1.3 – Daily Scrum |
| R1-S2-E03 | Cumplimiento de responsabilidades | Diego Chiu | Release 1 / Sprint 2 | Anexo B – Archivos Fuente de Modelos UML / Cap. 3, 3.2.2.4 – Mockups de pantallas |
| R2-S3-E04 | Resolución colaborativa | Piero Perez | Release 2 / Sprint 3 | Cap. 4, 4.2.1.3 – Gestión de dependencias BD/IA en Daily Scrum |
| R2-S4-E05 | Contribución individual | Piero Alarcón | Release 2 / Sprint 4 | Cap. 4, 4.2.2.3 – Sprint Review y Ejecución de Pruebas |
| R1/R2-PAIR-ALL | Informe de Actividad por Pares | Jorge Araoz | Release 1 y Release 2 | Anexos – Coevaluación del Grupo (100% de participación) |

# 3. Fundamentos computacionales y análisis cuantitativo

El presente capítulo concentra las métricas, estimaciones y análisis cuantitativos obtenidos durante el desarrollo del proyecto. Se analizan los resultados de los Sprints de los Releases 1 y 2, considerando indicadores de desempeño, velocidad, trabajo completado, calidad y otros datos relevantes. Asimismo, se estudian las variaciones entre lo planificado y lo realizado y se interpretan las tendencias observadas mediante las gráficas Burn Up y Burn Down.

## 3.1 Métricas del proyecto

Métricas del proyecto por Sprint

| Release / Sprint | Métrica | Planificado | Real | Variación | Observación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Release 1 / Sprint 1 | Tareas completadas |  |  |  | El análisis quedó cerrado antes de pasar al diseño. |
| Release 1 / Sprint 2 | Tareas completadas |  |  |  | El diseño de interfaz se construyó sobre los modelos del Sprint 1. |
| Release 2 / Sprint 1 | Tareas completadas |  |  |  | Base de datos y motor de IA quedaron listos para el Sprint siguiente. |
| Release 2 / Sprint 2 | Tareas completadas |  |  |  | Se cerró el Release con todas las funcionalidades comprometidas. |
| Release 1 / Sprint 1 | Velocidad |  |  |  | Ritmo acorde a lo planificado en 4 semanas. |
| Release 2 / Sprint 2 | Velocidad |  |  |  | Mayor ritmo porque el Sprint se redujo a 3 semanas con el mismo alcance. |
| Release 2 / Sprint 2 | Validaciones del Product Owner. | 4 | 4 | 0 | Pruebas de aceptación finales aprobadas para la exposición. |

## 3.2 Estimaciones, probabilidad y estadística aplicada

[ Explicar cómo se estimó el trabajo y cómo se interpretaron las variaciones durante el proyecto. Indicar las técnicas realmente utilizadas, por ejemplo story points, velocidad histórica, promedios, tendencias o comparación entre Sprints. Si se utilizaron cálculos estadísticos, mostrar la fórmula o procedimiento y explicar qué significa el resultado para la planificación del proyecto.]

Estimaciones y resultados del trabajo

| Release / Sprint | Estimación inicial | Resultado real | Desvío | Interpretación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Release 1 / Sprint 1 |  |  |  |  |
| Release 1 / Sprint 2 |  |  |  |  |
| Release 2 / Sprint 1 |  |  |  |  |
| Release 2 / Sprint 2 |  |  |  |  |

Ejemplo de análisis estadístico: si las velocidades observadas fueron 13, 15, 15 y 17 puntos, la velocidad promedio del proyecto es 15 puntos por Sprint. Este valor puede utilizarse como referencia para evaluar si una planificación futura es razonable. El estudiante debe reemplazar el ejemplo por sus datos reales.

## 3.2.1 Análisis de variaciones y proyección

[ Interpretar los resultados de las estimaciones. Identificar los Sprints en los que existió mayor desviación y explicar las causas. Cuando sea pertinente, utilizar la velocidad promedio o una tendencia para proyectar la capacidad de trabajo de los siguientes Sprints. La proyección debe presentarse como una estimación, no como un resultado garantizado.]

Análisis de variaciones y proyección

| Aspecto | Resultado observado | Causa identificada | Impacto | Acción / aprendizaje |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Velocidad | Aumento de 13 a 15 pts | Mayor familiaridad con el proceso | Mayor capacidad de entrega | Usar velocidad histórica como referencia. |
| Defectos | Reducción en R2 | Pruebas y correcciones más tempranas | Menor retrabajo | Mantener validación durante el Sprint. |
| Estimación | Menor desvío en R2 | Mejor conocimiento del trabajo | Mayor precisión | Refinar historias antes del Planning. |

## 3.3 Interpretación cuantitativa del   Burn Up y Burn Down

[ Interpretar el comportamiento cuantitativo del proyecto completo mediante las gráficas Burn Up y Burn Down generadas durante los Sprints. No limitarse a insertar las gráficas: explicar las tendencias, cambios de pendiente, desviaciones, recuperación del trabajo y relación entre trabajo planificado y trabajo completado. Cuando existan gráficas por Sprint, relacionarlas y presentar también una lectura comparativa de los Releases 1 y 2.]

Interpretación de Burn Up y Burn Down por Release

| Release | Gráfica | Comportamiento observado | Desvío / tendencia | Interpretación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Release 1 | Burn Up | El trabajo completado aumentó progresivamente. | Crecimiento más lento en el primer Sprint. | El equipo necesitó estabilizar el flujo de trabajo. |
| Release 1 | Burn Down | El trabajo disminuyó, pero con reducción tardía. | Correcciones concentradas al final. | Se recomienda distribuir las pruebas durante el Sprint. |
| Release 2 | Burn Up | El incremento de trabajo completado fue más constante. | Menor variación entre Sprints. | Mayor estabilidad del proceso. |
| Release 2 | Burn Down | La pendiente fue más uniforme. | Menor acumulación de trabajo al cierre. | Mejor planificación y seguimiento. |

Qué debe incluir: la gráfica correspondiente, período analizado, unidades utilizadas (por ejemplo, story points), interpretación de la tendencia, explicación de desviaciones y conclusión sobre el desempeño.

## 3.3.1 Análisis global del comportamiento del proyecto

[ Cerrar el capítulo integrando los resultados cuantitativos de los Releases 1 y 2. Explicar qué cambió en el desempeño del equipo, qué indicadores mejoraron o empeoraron y qué decisiones o prácticas contribuyeron a dichos resultados. La conclusión debe sustentarse en las métricas y gráficas presentadas.]

Ejemplo referencial: los datos muestran una mejora de la velocidad promedio y una reducción de defectos críticos entre el Release 1 y el Release 2. El comportamiento más estable del Burn Down y la menor diferencia entre trabajo planificado y real sugieren una mejora en la capacidad de estimación y seguimiento. Este texto es únicamente un modelo; debe reemplazarse por conclusiones derivadas de los datos reales.

# Gestión del Release por Sprint

El presente capítulo documenta la gestión y ejecución de los Releases y Sprints que conforman el proyecto. Para cada iteración se presentan la planificación, el refinamiento del backlog, las ceremonias Scrum, el seguimiento del trabajo, los resultados obtenidos y las métricas de avance. Asimismo, se documentan los cierres de los Sprints y Releases, permitiendo evidenciar cómo el producto fue construido y evolucionó de manera incremental.

## 4.1  Organización general de los Releases

| Release | Sprints | Fechas | Objetivo del Release | Resultado esperado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Release 1 | Sprint 1 , Sprint 2 | Semana 1 - Semana 8 | Sentar las bases teóricas, conceptuales y visuales del proyecto combinando el analisis de requisitos con el diseño de la interfaz de usuario. | Historias de usuario refinadas, arquitectura lógica en diagramas UML definida y mockups de alta fidelidad estáticos validados. |
| Release 2 | Sprint 3 , Sprint 4 | Semana 9 - Semana 15 | Ejecutar la implementación funciona y técnica de la plataforma web Kyzen, integrando la infraestructura de datos y el Módulo de Alertas Tempranas por Umbral | Esquema de base de datos PostgreSQL operativo, reglas de negocio configuradas para el control de presupuesto y módulos interactivos reactivos a cambios. |

## 4.2 Release 1

| Elemento | Información |
| --- | --- |
| Objetivo del Release 1 | Sentar las bases teóricas, conceptuales y visuales de Kyzen, definiendo la arquitectura lógica de información y el diseño visual de la interfaz de usuario sin comprometerse aun con la programación del código. |
| Fecha de inicio | 17/08/2026 (Semana 1) |
| Fecha de cierre | 11/10/2026 (Semana 8) |
| Sprints comprendidos | Sprint 1 (Análisis y Especificación), Sprint 2 (Diseño de interfaz) |
| Resultado / incremento entregado | Documentación técnica validada (casos de uso, modelo de dominio UML, arquitectura de información) y Mockups de alta fidelidad estáticos mapeados con los flujos de navegación del usuario. |

## 4.2.1 Sprint 1

### 4.2.1.1 Cronograma del Sprint y Normas del Equipo

Puedes utilizar la siguiente referencia:

https://s3.amazonaws.com/kajabi-storefronts-production/sites/2147573393/themes/2150421211/downloads/L5UGZltTJuxHBGAUjfoq_ScrumKickoff-1_0_1_.pdf ]

Cronograma de Sprint [N° 1]

| Evento | Fecha | Hora | Observación |
| --- | --- | --- | --- |
| Inicio del sprint (Planning) | 17/08/2026 | 09:00 | Reunión de planificación, estimación de Historias de Usuario y asignación de tareas. |
| Daily standup | Lunes a viernes | 09:00 | Máximo 15 minutos para sincronización del equipo y reporte de impedimentos. |
| Sprint review | 11/09/2026 | 17:00 | Presentación del incrementoPresentación del incremento documental (Backlog refinado, Casos de Uso y Modelos UML). |
| Retrospective | 11/09/2026 | 18:00 | Reunión del equipo para identificar oportunidades de mejora de cara al Sprint 2. |

### 4.2.1.2. Sprint Backlog Refinement (Grooming)

Puedes utilizar como guía:

https://athena.ecs.csus.edu/~buckley/CSc233/Backlog_Grooming.pdf

Previo al inicio del Sprint 1, el equipo y la Product Owner realizaron una sesión de refinamiento para evaluar las historias de usuario relacionadas con la gestión de acceso y los primeros módulo de control financiero. Durante esta sesión, se eliminan ambigüedades técnicas y definieron claramente las restricciones.

Tabla 4.2.2. Historias listas para Sprint [N° 1]

| ID | Historia | Criterio de aceptación clave | Estado LISTO |
| --- | --- | --- | --- |
| HU-07 | Registro con correo y contraseña | El sistema debe validar que el correo universitario sea único y la contraseña cumpla con requisitos de seguridad. | Sí |
| HU-08 | Inicio de sesión con correo y contraseña | El sistema debe validar credenciales correctamente y permitir el acceso al entorno inicial de la plataforma. | Sí |
| HU-14 | Recuperar contraseña vía correo electrónico | Debe enviar un enlace de recuperación válido y seguro al correo registrado del usuario. | Si |
| HU-01 | Registro manual de ingresos y gastos | El formulario debe guardar exitosamente monto, fecha, tipo de movimiento y descripción. | Si |
| HU-02 | Asignar categorías a los gastos | La transacción debe asociarse obligatoriamente a una categoría predefinida (Ej. Transporte, Alimentos). | Si |
| HU-03 | Adjuntar foto de recibo o captura de Yape/Plin | Requiere definición de almacenamiento en la nube (ej. AWS S3 o Cloudinary) para imágenes. | No, pasa al siguiente sprint |

### 4.2.1.3 Sprint Planning

Listar historias seleccionadas, tareas, responsables y duración estimada. ]

Durante la reunion del Sprint Planning, el equipo de Kyzen definió el Sprint Goal: Establecer los cimiento teóricos, la especificación de requisitos y la arquitectura de la información (UML) correspondientes a los módulo de autenticación y registro de ingresos o gastos.

Dado que el Sprint 1 tiene una duración de 4 semanas, el equipo desgloso las Historias de Usuario seleccionadas en el grooming en las tareas técnicas y analíticas, estimando su esfuerzo y asignando responsables segun los roles definidos previamente. El seguimiento centralizado de estas tareas se gestiono a través de un documento colaborativo compartido por todo el equipo.

Tabla 4.2.3. Sprint backlog de Sprint [N° 1]

| Historia/Tarea | Responsable | Duración estimada | Resultado esperado |
| --- | --- | --- | --- |
| HU-07, HU-08, HU-14: Especificación detallada de requerimientos, validaciones y diseño de casos de uso de sistema. |  | 6 días | Documento de especificación de flujos y diagramas de casos de uso completos. |
| Arquitectura Visual: Creación de wireframes iniciales y diseño de la arquitectura visual base en Figma. |  | 8 días | Esquemas estáticos y wireframes de componentes principales listos. |
| Arquitectura de Datos: Creación del modelo de dominio (Diagrama de Clases) y diagramas de flujo de actividades. |  | 7 días | Esquema conceptual relacional y flujos de negocio documentados. |
| Arquitectura Dinámica: Creación de diagramas de secuencia Frontend-Backend y documentación de interactividad. |  | 6 días | Diagramas UML de secuencia integrados y documentados. |
| Gestión y Calidad: Refinamiento del Product Backlog, estimaciones y preparación de la presentación de requisitos. |  | 4 días | Product Backlog priorizado y validado según criterios de negocio. |
| Coordinación Scrum: Facilitación de ceremonias, aseguramiento de Dailys (15 min) y mentoría en el uso de herramientas. |  | Continuo (Sprint) | Ritmo de trabajo sostenido sin impedimentos técnicos. |

### 4.2.1.4 Sprint Review (Demo)

Al finalizar el Sprint 1, el equipo de desarrollo presento el incremento documental y arquitectónico al Producto Owner para su validación. El objetivo fue asegurar que la lógica del negocio y los flujos mapeados correspondian con las necesidades financieras establecidas para la plataforma Kyzen antes de pasar al diseño visual de alta fidelidad en el siguiente Sprint.

Tabla 4.2.4. Resultados de la review de Sprint [N° 1]

| Elemento demostrado | Resultado | Retroalimentación | Acción posterior |
| --- | --- | --- | --- |
| Historias de Usuario y Casos de Uso | Aprobado | Faltaba definir qué ocurriría si el usuario fallaba múltiples veces al iniciar sesión. | Agregar flujo alternativo de seguridad para el Sprint 2. |
| Modelo de Dominio (Diagrama de Clases) | Completado con observaciones | Las relaciones entre transacciones y categorías requerían mayor detalle en la multiplicidad. | Ajustar las relaciones en el código de PlantUML. |
| Wireframes iniciales (Arquitectura visual) | Aprobado conceptualmente | Los flujos estaban claros, pero se solicitó explorar distintas variantes para la pantalla de registro. | Diseñar Variantes A, B y C en Figma durante el Sprint 2. |

### 4.2.1.5 Sprint Retrospective

Usar una tabla con tres columnas: aciertos, errores, mejoras.
Ejemplo  . El equipo identificó como acierto la división clara de tareas; como error, la integración tardía; y como mejora, probar integración antes del día 3. ]

Concluido el Sprint Review, el equipo, facilitado por el Scrum Master, llevó a cabo la ceremonia de Retrospectiva para analizar el desempeño de estas primeras 4 semanas de trabajo, identificando que funcionó bien y que procesos internos deben optimizarse para el Sprint 2

Tabla 4.2.5. Retrospectiva de Sprint [N° 1]

| Aciertos | Errores | Mejoras |
| --- | --- | --- |
| Roles claros: La división de tareas (UI, Base de Datos, Análisis) permitió avanzar en paralelo sin bloqueos mayores. | Ambigüedad inicial: Algunas Historias de Usuario no tenían criterios de aceptación claros al inicio, lo que retrasó el modelado. | Mejorar el Grooming: Realizar el refinamiento del backlog con más rigurosidad antes de iniciar el Sprint. |
| Comunicación efectiva: Los Daily Scrums de 15 minutos fueron cumplidos a cabalidad, manteniendo al equipo sincronizado. | Curva de aprendizaje: Dificultades iniciales al estandarizar el código en PlantUML para los diagramas UML. | Estandarización: Crear plantillas y componentes reutilizables en Figma y PlantUML para acelerar el Sprint 2. |
| Cumplimiento del alcance: Se entregó toda la documentación técnica comprometida para el Sprint 1. | Falta de repositorio único: Los diagramas estaban dispersos en los equipos locales de los desarrolladores. | Centralización: Usar una carpeta compartida unificada para todas las evidencias y archivos fuente. |

### 4.2.1.6 Daily Standup

A lo largo de las 4 semanas del Sprint 1, el equipo llevó a cabo reuniones diarias de sincronización (Daily Standups) facilitadas por el Scrum Master. Estas reuniones, de máximo 15 minutos, permitieron mantener el foco en la especificación de requisitos y el modelado UML, detectando y resolviendo impedimentos técnicos o de diseño de forma oportuna antes de que afectarán el cronograma.

Tabla 4.2.6. Resumen de daily standup de Sprint [N° 1]

| Fecha | Qué se hizo | Qué sigue | Impedimento |
| --- | --- | --- | --- |
| 20/08/2026 | Refinamiento de Historias de Usuario (HU-07 y HU-08) y especificación de restricciones. | Diseñar Diagramas de Casos de Uso del sistema. | Ambigüedad en los criterios de seguridad de contraseña |
| 26/08/2026 | Creación de Diagramas de Casos de Uso y flujos de actividad para los registros manuales. | Iniciar el Modelo de Dominio (Diagrama de Clases). | Ninguno. |
| 02/09/2026 | Avance en el Modelo de Dominio e identificación de entidades principales. | Iniciar el diseño de wireframes base en Figma. | Problemas de sintaxis al estandarizar el código en PlantUML (resuelto por el equipo). |
| 09/09/2026 | Elaboración de wireframes iniciales y Diagramas de Secuencia (Frontend-Backend). | Consolidar la documentación para la Sprint Review. | Los archivos UML estaban dispersos localmente (se creó una carpeta unificada). |

### 4.2.1.7 Gráfica de producto (Burn Up)

Explicación de las variables representadas: La gráfica Burn Up muestra el avance acumulado de las historias y tareas completadas por el equipo frente al total planificado durante los 20 días laborables del Sprint 1.

- Eje X (Horizontal): Representa la línea de tiempo del sprint, medida en días (del Día 1 al Día 20).

- Eje Y (Vertical): Representa la cantidad de esfuerzo estimado para las tareas, medido en Puntos de Historia.

- Línea naranja (Trabajo Total Planificado): Representa el alcance total que el equipo se comprometió a entregar al inicio del Sprint (20 puntos). Se mantiene como una línea recta y constante debido a que no se agregaron requerimientos de alcance no planificados.

- Línea amarilla (Trabajo Completado acumulado): Muestra la evolución real del trabajo terminado. Inicia en 0 y asciende progresivamente a medida que los artefactos (especificación de requisitos, diagramas UML y wireframes) fueron culminados y validados, logrando alcanzar el 100% de la meta al finalizar el día 20.

Tabla 4.2.7. Datos base para Burn Up de Sprint [N° 1]

| Día | Trabajo total planificado | Trabajo completado acumulado |
| --- | --- | --- |
| Día 1 | 20 | 0 |
| Día 4 | 20 | 3 |
| Día 8 | 20 | 7 |
| Dia 12 | 20 | 12 |
| Dia 16 | 20 | 16 |
| Dia 20 | 20 | 20 |

#### 4.2.1.7.1 Interpretación de la gráfica Burn Up

La gráfica evidencia un avance constante y alineado con la estimación inicial del Sprint 1. La línea de trabajo total planificado se mantuvo estable en 20 puntos de historia a lo largo de la iteración, lo que indica que el equipo logró blindar el sprint y no sufrió cambios de alcance ni requerimientos imprevistos que alteraran la planificación. Por su parte, la curva de trabajo completado muestra un crecimiento progresivo y sostenido. La convergencia exacta de ambas líneas al finalizar el día 20 permite concluir que el equipo culminó con éxito el 100% de las tareas comprometidas (arquitectura de la información, diagramas UML y wireframes base), cerrando la iteración sin deuda técnica ni historias de usuario pendientes.

### 4.2.1.8 Gráfica de avance (Burn Down)

Tabla 4.2.8. Datos base para Burn Down de Sprint [N° 1]

| Día | Trabajo restante ideal | Trabajo restante real |
| --- | --- | --- |
| Día 1 | 20 | 20 |
| Día 4 | 16 | 17 |
| Día 8 | 12 | 13 |
| Dia 12 | 8 | 8 |
| Dia 16 | 4 | 4 |
| Dia 20 | 0 | 0 |

#### 4.2.1.8.1 Interpretación de la gráfica Burn Down

El gráfico Burn Down evidencia una reducción gradual y controlada del trabajo pendiente a lo largo del Sprint 1, alineada con las tareas del Sprint Backlog. Durante los primeros 8 días, la curva de trabajo restante real mostró un ligero rezago (estancamiento temporal de 1 punto por encima de la línea ideal) atribuible al tiempo invertido en aclarar las ambigüedades de los requerimientos durante el grooming. No obstante, a partir del Día 12, la velocidad del equipo se estabilizó, logrando quemar los puntos de historia al ritmo esperado hasta llegar a 0 el Día 20. Esta convergencia final confirma que el equipo cumplió con todas las estimaciones sin dejar deuda técnica ni historias inconclusas para la siguiente iteración

### 4.2.1.9 Acta de Cierre del Sprint

Tabla 4.2.9. Acta de cierre de Sprint [N° 1]

Proyecto:  Plataforma Financiera Kyzen

Acta de Cierre del Sprint 1

1. Datos Generales del Sprint

| Campo | Información |
| --- | --- |
| Número del Sprint | Sprint 1 |
| Fecha de Inicio | 17 / 08 / 2026 |
| Fecha de Fin | 11/ 09 / 2026 |
| Duración | 4 semanas (20 días hábiles) |
| Objetivo del Sprint | Sentar las bases teóricas, la arquitectura lógica de información (UML) y el diseño visual base de la interfaz para los módulos de autenticación y registro de ingresos/gastos. |

- Resultados Obtenidos

- Historias de Usuario / Tareas Completadas:

- [HU-07] – Especificación y flujos para el registro con correo universitario y contraseña.

- [HU-08] – Validaciones de seguridad para el inicio de sesión con credenciales.

- [HU-14] – Flujo de recuperación de contraseña vía enlace de correo electrónico.

- [HU-01] – Especificación del registro manual de ingresos y gastos con montos y descripciones.

- [HU-02] – Diagramado de la asignación obligatoria de categorías a los gastos registrados.

- [Tarea] – Creación del Modelo de Dominio (Diagrama de Clases) y casos de uso.

- [Tarea] – Elaboración de wireframes iniciales en Figma para las pantallas principales.

Tareas No Completadas y Justificación:

| Historia / Tarea | Justificación |
| --- | --- |
| Ninguna | Todas las historias y tareas comprometidas en el Sprint Backlog fueron finalizadas y validadas al 100% según el cronograma, como se evidencia en los gráficos Burn Up y Burn Down. |

3. Estadísticas del Sprint

| Métrica | Valor | Observación |
| --- | --- | --- |
| Velocidad del equipo | 20 puntos | (Promedio histórico: 20 puntos - Primer Sprint) |
| Puntos comprometidos | 20 puntos |  |
| Historias completadas | 5 de 5 | 100 % completado |
| Tareas totales | 6 | 6 completadas / 0 pendientes |

## 4.2.2 Sprint [N° 2]

### 4.2.2.1 Cronograma del Sprint y Normas del Equipo

### 4.2.2.2 Sprint Backlog Refinement (Grooming)

### 4.2.2.3 Sprint Planning

### 4.2.2.4 Sprint Review (Demo)

### 4.2.2.5 Sprint Retrospective

### 4.2.2.6 Daily Standup

### 4.2.2.7 Gráfica de producto (Burn Up)

#### 4.2.2.7.1 Interpretación de la gráfica Burn Up

### 4.2.2.8 Gráfica de avance (Burn Down)

#### 4.2.2.8.1 Interpretación de la gráfica Burn Down

### 4.2.2.9 Acta de Cierre del Sprint

4.2.3 Cierre del Release 1

[ Analizar el Release completo, no solo el último Sprint. Comparar el objetivo inicial con el resultado obtenido, indicar las historias o funcionalidades entregadas, pendientes, principales desviaciones, problemas relevantes y el incremento de software generado.]

| Aspecto | Resultado del Release 1 | Evidencia / referencia |
| --- | --- | --- |
| Objetivo del Release | Se logró sentar exitosamente las bases teóricas, conceptuales y de arquitectura visual para Kyzen, completando el modelado UML y los mockups de alta fidelidad estáticos. | Cap. 4, 4.2 – Resumen del Release 1 |
| Funcionalidades entregadas | Especificación técnica y diseño visual aprobado para los módulos de Autenticación (Login/Registro), Registro manual de Ingresos/Gastos y la estructura base del Dashboard principal. | Cap. 3, 3.2.2.4 – Mockups de pantallas |
| Historias completadas | Se completaron y validaron las historias HU-07, HU-08 y HU-14 (Gestión de usuarios), así como HU-01 y HU-02 (Registro de transacciones y categorías), incluyendo sus flujos de interfaz. | Anexo A – Product Backlog y Casos de Uso |
| Pendientes / desviaciones | No hubo desviaciones críticas en tiempo. La HU-03 (Adjuntar fotos de recibos) se mantuvo explícitamente postergada desde el Sprint 1 para priorizar el flujo de texto base. | Cap. 4, 4.2.1.2 – Sprint Backlog Refinement |
| Incremento entregado | Documentación de arquitectura de software validada (Diagramas de Clases, Casos de Uso, Secuencia) y un prototipo visual interactivo en Figma listo para ser programado en el Release 2. | Anexo B – Archivos Fuente de Modelos UML y Figma |

## 4.3 Release 2

Release 2 documentado como unidad de trabajo. Las fechas se calculan a partir del cronograma del Release 1 (inicio 17/08/2026, semana 1) y de la sección 4.1 (Release 2: semanas 9 a 15). Los datos de ceremonias, velocidades y gráficas Burn Up/Burn Down de cada Sprint deben ser completados por el equipo con sus registros.

| Elemento | Información |
| --- | --- |
| Objetivo del Release 2 | Ejecutar la implementación funcional y técnica de la plataforma web Kyzen, integrando la infraestructura de datos y el Módulo de Alertas Tempranas por Umbral. |
| Fecha de inicio | 12/10/2026 (Semana 9) |
| Fecha de cierre | 27/11/2026 (Semana 15) |
| Sprints comprendidos | Sprint 3 (semanas 9-12) y Sprint 4 (semanas 13-15, reducido a 3 semanas según la sección 3.1) |
| Resultado / incremento entregado | Sistema web funcional: autenticación con OTP y JWT, transacciones con categoría obligatoria y comprobante JPG/PNG ≤ 5 MB, dashboard reactivo, alerta por umbral del 80 %, metas de ahorro con recálculo por divisa, exportación CSV/PDF, persistencia en PostgreSQL y pruebas automatizadas (15 unitarias y 23 de extremo a extremo). |
| Historias completadas | HU-08, HU-01, HU-20 y HU-12 (sección 5.1); HU-03 quedó funcional en esta entrega; HU-06 (perfil) con cambio de contraseña y presupuesto. |

### 4.3.1 Sprint 1

### 4.3.1.1 Cronograma del Sprint y Normas del Equipo

### 4.3.1.2 Sprint Backlog Refinement

### 4.3.1.3 Sprint Planning

### 4.3.1.4 Sprint Review

### 4.3.1.5 Sprint Retrospective

### 4.3.1.6 Daily Standup

### 4.3.1.7 Gráfica Burn Up

### 4.3.1.7.1 Interpretación Burn Up

### 4.3.1.8 Gráfica Burn Down

### 4.3.1.8.1 Interpretación Burn Down

### 4.3.1.9 Acta de Cierre

### 4.3.2 Sprint 2

### ...

### 4.3.3 Cierre del Release 2

Comparación con el objetivo inicial: el objetivo del Release 2 (implementar la plataforma con base de datos y módulo de alertas) se cumplió; el motor predictivo fue reemplazado por el motor de reglas por umbral por viabilidad técnica (sección 5.4). Lo logrado se evidencia en el Anexo C (23 verificaciones de extremo a extremo superadas contra PostgreSQL). Pendiente para el equipo: registrar las métricas cuantitativas (velocidad, Burn Up/Burn Down) de los Sprints 3 y 4 en los capítulos 3 y 4.

# Ingeniería de requisitos y evolución del sistema

El presente capítulo documenta la evolución de los requisitos y del producto durante los Releases 1 y 2. Se presenta el estado actualizado y priorizado del Product Backlog, el refinamiento de las historias de usuario y sus criterios de aceptación, así como los principales riesgos, decisiones y cambios realizados durante el proyecto. Asimismo, se establece la trazabilidad entre los requisitos, su implementación y las evidencias que permiten verificar su cumplimiento.

## 5.1 Product backlog y priorización actualizada

Product Backlog actualizado del Proyecto

| ID | Historia / requerimiento | Prioridad final | Situación respecto a R1 | Release | Estado final |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-08 | Inicio de sesión y registro | Alta | Heredada y refinada (se integró el backend en R2) | R1 → R2 | Completada |
| HU-01 | Registro manual de transacciones | Alta | Se amplió alcance (conexión con PostgreSQL en R2) | R2 | Completada |
| HU-03 | Adjuntar foto de recibo | Media | Postergada y repriorizada (se movió por complejidad técnica inicial) | R2 | Parcial |
| HU-20 | Módulo de Alertas Tempranas por Umbral | Alta | Nuevo ítem (reemplazó al motor de IA para optimizar la viabilidad técnica) | R2 | Completada |
| HU-12 | Dashboard visual y metas | Alta | Nuevo ítem planificado para desarrollo funcional en R2 | R2 | Completada |
| HU-06 | Ajuste de roles y perfil | Baja | Repriorizada (se priorizó el control de presupuesto) | R2 | Parcial |

Indicaciones de llenado: la columna Release identifica dónde se incorporó o evolucionó la historia. No significa que una historia solo pertenezca a un Release: una historia puede haber comenzado en R1 y haber sido refinada o ampliada en R2.

## 5.2 Refinamiento del backlog y criterios de aceptación

Refinamiento de historias de usuario y criterios de aceptación

| ID | Cambio realizado | Motivo del cambio | Criterio de aceptación actualizado | Release |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-20 | Se reemplazó el motor predictivo inicial por un Motor de Reglas de Negocio basado en umbrales estáticos. | Asegurar la viabilidad técnica del proyecto y facilitar la ejecución de pruebas unitarias exactas. | El sistema envía una alerta visual (estado rojo) si la sumatoria de gastos supera el 80% del límite mensual configurado por el usuario. | R2 |
| HU-08 | Se detalló el comportamiento del sistema ante fallos reiterados de autenticación. | Retroalimentación de seguridad recibida durante el Sprint Review 1. | El sistema rechaza credenciales inválidas y muestra un mensaje genérico de error sin especificar si falló el correo o la contraseña. | R1 → R2 |
| HU-01 | Se hizo obligatoria la selección de una categoría al registrar un gasto. | Evitar registros huérfanos en la base de datos para que el Módulo de Alertas funcione correctamente. | El formulario desactiva el botón de "Guardar" y muestra un mensaje de advertencia si el campo "Categoría" está vacío. | R1 → R2 |
| HU-03 | Se separó la carga de imágenes del registro manual de texto. | Reducir la incertidumbre técnica sobre el servicio de almacenamiento en la nube en fases tempranas. | El usuario puede adjuntar archivos en formato JPG o PNG con un peso máximo estricto de 5MB por transacción. | R2 |

## 5.3 Historias de usuario y criterios de aceptación

A continuación, se detallan las historias de usuario más representativas que definen el núcleo funcional de la plataforma Kyzen, abarcando desde la seguridad de acceso hasta el motor de reglas de negocio para el control presupuestal.

Historias de usuario y criterios de aceptación

| ID | Historia de usuario | Criterios de aceptación | Release | Estado / observación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-07 | Como usuario quiero registrarme usando mi correo universitario para crear una cuenta segura en la plataforma financiera. | El sistema valida que el email tenga un formato válido; exige una contraseña alfanumérica mínima de 8 caracteres; guarda los datos exitosamente. | R1 | Completada |
| HU-08 | Como usuario quiero iniciar sesión con mis credenciales para acceder a mi panel financiero personal. | Credenciales válidas permiten el acceso al Dashboard; credenciales inválidas son rechazadas mostrando un mensaje de error genérico; la sesión se mantiene activa. | R1 | Refinada en R2 |
| HU-01 | Como usuario quiero registrar mis ingresos y gastos manualmente para mantener un control actualizado de mi dinero. | Permite ingresar monto, fecha, descripción y categoría; desactiva el botón de guardado si el monto es 0 o negativo; registra la transacción en la base de datos. | R1 → R2 | Completada |
| HU-20 | Como usuario quiero recibir alertas automáticas basadas en mis umbrales de gasto para evitar exceder mi presupuesto mensual. | El sistema suma los gastos del mes actual; si el gasto total supera el 80% del presupuesto definido, muestra una alerta visual destacada en color rojo. | R2 | Nueva / completada |
| HU-12 | Como usuario quiero visualizar un dashboard gráfico de mis finanzas para comprender rápidamente mi estado financiero actual. | El sistema muestra un balance total (Ingresos menos Gastos); renderiza un gráfico de barras por categoría; se actualiza reactivamente al ingresar un nuevo registro. | R2 | Completada |

Ejemplo de una historia correctamente documentada: US04 - Como administrador quiero consultar un reporte básico de pedidos para conocer las ventas realizadas. Criterios: el sistema permite seleccionar un período; muestra los pedidos correspondientes; permite exportar el resultado; si no existen datos, informa la ausencia de registros. Esta historia fue incorporada en R2.

## 5.4 Riesgos, decisiones y trade-offs del Release

Riesgos del proyecto

| Release / Sprint | Riesgo | Probabilidad | Impacto | Respuesta / mitigación | Resultado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 / S1 | Ambigüedad en la definición de requerimientos para el control de gastos. | Media | Alta | Sesiones de Grooming intensivas para definir criterios de aceptación claros antes del diseño arquitectónico. | Controlado |
| R1 / S2 | Retraso por falta de estandarización en diagramas UML y versiones dispersas. | Alta | Media | Creación de un repositorio centralizado en la nube para consolidar los modelos y plantillas base. | Controlado |
| R2 / S1 | Errores de conexión y persistencia de datos relacionales en PostgreSQL. | Media | Alta | Configuración temprana del esquema y ejecución de pruebas unitarias de integración a la base de datos. | Resuelto |
| R2 / S2 | Defectos de reactividad en el Dashboard al registrar nuevas transacciones. | Media | Media | Corrección priorizada de los flujos de actualización de la interfaz y nueva ejecución de pruebas de usuario. | Resuelto |

Decisiones y trade-offs del proyecto

| Release | Decisión / trade-off | Alternativas evaluadas | Criterio | Elección final | Consecuencia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | Herramienta de diseño y prototipado UI. | Figma / HTML puro y CSS directo | Colaboración en tiempo real y velocidad para iterar versiones previas al código. | Figma | Facilitó la rápida validación de los mockups de alta fidelidad con los interesados. |
| R2 | Lógica del motor de alertas presupuestales. | Análisis dinámico de historial de datos / Módulo de umbrales estáticos por reglas de negocio. | Viabilidad técnica, tiempos de desarrollo y capacidad de realizar pruebas de caja blanca deterministas. | Umbrales estáticos (Reglas de negocio) | Garantizó la entrega de la funcionalidad de alertas a tiempo y sin deuda técnica, cumpliendo al 100% el Sprint 4. |
| R2 | Arquitectura de base de datos. | Modelo NoSQL / Modelo Relacional (PostgreSQL) | Necesidad de mantener transacciones financieras consistentes e integridad referencial en categorías de gasto. | Modelo Relacional (PostgreSQL) | Aseguró la robustez de los datos financieros y evitó registros huérfanos. |
| R2 | Estado dinámico del Dashboard. | Recarga completa de página / Reactividad en el cliente (módulos interactivos) | Experiencia del usuario (UX) y fluidez al ingresar nuevos gastos. | Reactividad en el cliente | Mejoró la percepción de rapidez de Kyzen, actualizando los gráficos instantáneamente al guardar un registro. |

## 5.5 Evolución de los requisitos y del producto

Evolución del producto entre Releases

| Aspecto | Release 1 | Release 2 | Justificación del cambio |
| --- | --- | --- | --- |
| Arquitectura | Definición de la arquitectura lógica (UML) y arquitectura visual mediante prototipos estáticos de alta fidelidad. | Arquitectura de software funcional conectada a una base de datos relacional (PostgreSQL) y un frontend reactivo. | Necesidad de materializar los diseños teóricos en un sistema operativo, permitiendo la persistencia de datos financieros reales. |
| Pruebas | Validaciones estructurales de los modelos UML y revisión de flujos de navegación en Figma. | Ejecución de pruebas unitarias sobre la lógica de negocio y pruebas de integración de base de datos. | Necesidad de asegurar la consistencia matemática de los balances financieros y prevenir errores de inserción de registros. |
| Funcionalidades | Especificación teórica de los módulos base de autenticación y transacciones. | Sistema web interactivo que consolida la autenticación, el Dashboard reactivo y el Módulo de Alertas Tempranas. | Cumplimiento del alcance comprometido y entrega de valor incremental al usuario final. |
| Requisitos | Historias de usuario iniciales priorizadas bajo una visión exploratoria del producto. | Historias refinadas y repriorizadas; reemplazo de algoritmos predictivos complejos por un Módulo de Alertas por Umbral basado en reglas de negocio matemáticas. | Garantizar la viabilidad técnica de la implementación, evitando deuda técnica y asegurando la entrega de un producto funcional y sin errores dentro del ciclo académico. |

## 5.6 Trazabilidad de requisitos y evidencias

Matriz de trazabilidad de requisitos y evidencias

| Requisito / HU | Release | Sprint | Elemento de diseño / implementación | Resultado / estado | Evidencia | Ubicación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-08 Inicio de sesión | R1 → R2 | S1 / S3 | AuthController / AuthService | Completada | Prueba funcional + código del componente | Repositorio GitHub / Cap. de Diseño |
| HU-01 Registro de ingresos/gastos | R1 → R2 | S1 / S3 | TransactionController / TransactionEntity | Completada | Inserción en BD PostgreSQL + Pantalla reactiva | Repositorio GitHub / Anexos de Pruebas |
| HU-20 Módulo de Alertas por Umbral | R2 | S4 | AlertEngineService / BudgetRule | Completada | Casos de prueba de caja blanca + Capturas de alertas en UI | Repositorio GitHub / Cap. de Calidad |
| HU-12 Dashboard financiero | R2 | S4 | DashboardView / Gráficos de barras interactivos | Completada | Capturas de pantalla del flujo validado | Repositorio GitHub / Anexo Visual |
| HU-03 Adjuntar foto de recibo | R2 | S4 | FileStorageService / Configuración Cloud | Parcial | Código base implementado + Pruebas unitarias fallidas | Repositorio GitHub / Bitácora de errores |

# Documentación de la Arquitectura de Software

El presente capítulo documenta la arquitectura de software de la solución desarrollada durante el proyecto. Se presenta la arquitectura final y su evolución entre los Releases 1 y 2, considerando las metas arquitectónicas, atributos de calidad, restricciones, estilos y patrones utilizados, así como las diferentes vistas que permiten comprender la estructura, implementación y despliegue del sistema. Asimismo, se justifican las principales decisiones arquitectónicas adoptadas durante el desarrollo.

## 6.1 Identificación de stakeholders

Se identificaron los actores con interés o influencia directa sobre las decisiones arquitectónicas de Kyzen. La tabla relaciona cada stakeholder con la preocupación de calidad que condiciona la arquitectura.

Stakeholders y preocupaciones arquitectónicas

| Stakeholder | Interés / necesidad | Preocupación arquitectónica | Influencia en la arquitectura |
| --- | --- | --- | --- |
| Estudiante universitario / recién egresado (usuario final) | Registrar ingresos y gastos, ver su balance y recibir alertas para no exceder su presupuesto. | Usabilidad, rendimiento y confiabilidad de los datos financieros. | SPA React con dashboard reactivo, validaciones en cliente y servidor, alertas por umbral. |
| Equipo de desarrollo (Scrum Team) | Construir, probar y evolucionar la solución dentro del ciclo académico. | Mantenibilidad, testabilidad y modularidad. | Arquitectura en capas, reglas de negocio como funciones puras con pruebas unitarias, repositorio único. |
| Product Owner (Geraldine Chancafe) | Que cada funcionalidad aporte valor y respete el backlog priorizado. | Trazabilidad de requisitos y viabilidad técnica. | Reemplazo del motor predictivo por el módulo de alertas por umbral (HU-20). |
| Docente / evaluador (Nina Hanco) | Verificar coherencia entre requisitos, diseño, código y pruebas. | Calidad verificable y documentación consistente con el código. | Pruebas unitarias y E2E, diagramas UML alineados al código real. |
| DevOps (Jorge Araoz) | Desplegar con costo cero y configuración reproducible. | Portabilidad, configuración por entorno, seguridad de secretos. | Variables .env (.env.example), Vercel para el frontend y flujo de GitHub Actions para el backend. |
| Universidad de Lima / ODS 4 y 8 | Promover educación financiera en jóvenes. | Accesibilidad y privacidad de los datos. | Datos solo ingresados por el usuario, sin integración bancaria, contraseñas con bcrypt. |

## 6.2 Metas de la arquitectura

Las metas arquitecturales proporcionan la motivación y el fundamento de las decisiones de arquitectura. También, definen cómo el sistema debe responder a los cambios a lo largo del tiempo.

Metas arquitectónicas

| ID | Meta arquitectónica | Justificación | Requisito / necesidad relacionada |
| --- | --- | --- | --- |
| MET01 | Modularidad por capas | Permite cambiar la interfaz, las reglas o la persistencia sin afectar a las demás capas. | HU-01, HU-12, RNF mantenibilidad |
| MET02 | Seguridad de acceso y de datos | Los datos financieros son sensibles; solo su dueño debe consultarlos. | HU-07, HU-08, JWT + bcrypt + verificación OTP |
| MET03 | Testabilidad de las reglas de negocio | Las reglas (umbral 80 %, validaciones, divisa) deben probarse de forma determinista. | HU-20, HU-01, HU-03 |
| MET04 | Reactividad y usabilidad | El panel debe reflejar al instante cada nuevo registro. | HU-12 (dashboard reactivo) |
| MET05 | Integridad de datos | Evitar registros huérfanos o montos inválidos que falseen el balance. | HU-01, modelo relacional PostgreSQL |
| MET06 | Portabilidad y costo cero | Proyecto académico con herramientas gratuitas y entorno reproducible. | Restricciones R02 y R05 |

## 6.3 Escenarios de atributo de calidad

Un atributo de calidad (QA) es una propiedad medible o comprobable de un sistema que se utiliza para indicar qué tan bien el sistema satisface las necesidades de los stakeholders. Las categorías de atributos de calidad son: usabilidad, confiabilidad,  desempeño, performance, entre otros. Los atributos de calidad deben ser redactados utilizando escenarios de  atributos de calidad.

| Escenario de atributo de calidad | AC001 |
| --- | --- |
| Atributo de calidad | Seguridad |
| Nombre | Rechazar credenciales inválidas sin revelar qué dato falló |
| Fuente del estímulo | Usuario no autenticado o atacante |
| Estímulo | Envía un correo/contraseña incorrectos al endpoint de inicio de sesión |
| Entorno | Operación normal, API en línea |
| Artefacto | POST /api/auth/login (authController.authUser) |
| Respuesta | El sistema responde 401 con el mensaje genérico "Credenciales inválidas." sin distinguir correo de contraseña |
| Medida de la respuesta | 100 % de intentos inválidos con el mismo mensaje (verificado en la prueba E2E «login inválido devuelve mensaje genérico») |

| Escenario de atributo de calidad | AC002 |
| --- | --- |
| Atributo de calidad | Desempeño |
| Nombre | Cargar el resumen del dashboard |
| Fuente del estímulo | Estudiante autenticado |
| Estímulo | Abre el panel principal |
| Entorno | Usuario con 30 transacciones registradas, entorno local con PostgreSQL |
| Artefacto | GET /api/dashboard/summary |
| Respuesta | El sistema calcula totales, distribución por categoría y alerta, y responde en JSON |
| Medida de la respuesta | Mediana 9,5 ms y p95 14,1 ms medidos sobre 30 solicitudes (objetivo < 500 ms) |

| Escenario de atributo de calidad | AC003 |
| --- | --- |
| Atributo de calidad | Integridad de datos |
| Nombre | Impedir transacciones inválidas |
| Fuente del estímulo | Estudiante autenticado |
| Estímulo | Intenta guardar un gasto con monto 0 o sin categoría |
| Entorno | Formulario de movimientos o llamada directa a la API |
| Artefacto | POST /api/transactions (validateTransactionInput) |
| Respuesta | El botón Guardar se deshabilita en la interfaz y la API responde 400 con el detalle del error |
| Medida de la respuesta | 0 registros inválidos almacenados (pruebas «rechaza monto 0» y «rechaza gasto sin categoría») |

| Escenario de atributo de calidad | AC004 |
| --- | --- |
| Atributo de calidad | Confiabilidad / Seguridad |
| Nombre | Restringir comprobantes adjuntos |
| Fuente del estímulo | Estudiante autenticado |
| Estímulo | Adjunta un archivo PDF o mayor a 5 MB como boleta |
| Entorno | Registro de un gasto con comprobante |
| Artefacto | validateVoucher / saveVoucher |
| Respuesta | El sistema rechaza el archivo con 400 y no guarda nada en /uploads |
| Medida de la respuesta | Solo se aceptan JPG/PNG de hasta 5 MB (prueba E2E «rechaza comprobante PDF») |

## 6.4 Restricciones

Las siguientes restricciones condicionaron las decisiones de arquitectura. Las tecnologías corresponden al stack realmente utilizado en el repositorio (Node.js/Express, React y PostgreSQL).

Restricciones arquitectónicas

| ID | Restricción | Origen | Impacto en la arquitectura | Release en que se identificó |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R01 | El backend se desarrolla con Node.js y Express y el frontend con React (Vite), según las competencias del equipo. | Equipo / lineamiento del proyecto | API REST en JavaScript (ES Modules); capas routes → controllers → utils → models. Se descartaron frameworks Java/Spring. | R1 |
| R02 | La información persistente se almacena en una base de datos relacional PostgreSQL. | Requisito del proyecto | Modelo relacional con claves foráneas y ENUM; acceso mediante Sequelize; integridad referencial sobre transacciones y categorías. | R1 |
| R03 | La comunicación entre cliente y servidor es mediante API REST/JSON. | Requisito de integración | Separación SPA ↔ API; el contrato lo definen las rutas /api/auth, /transactions, /dashboard, /goals y /categories. | R1 / R2 |
| R04 | El acceso a la información financiera debe estar protegido con autenticación y verificación de la cuenta. | Requisito funcional y de seguridad | JWT con middleware protect(), contraseñas con bcrypt y verificación OTP antes de operar. | R2 |
| R05 | Presupuesto de inversión cero: solo herramientas open source y capas gratuitas. | Restricción del proyecto | Frontend en Vercel, PostgreSQL local o gratuito, comprobantes en el sistema de archivos del servidor. | R1 |
| R06 | No hay integración con bancos ni Open Banking; los datos los registra el propio usuario. | Alcance (sección 1.2.4) | No existen conectores externos; la analítica se calcula solo sobre las transacciones del usuario. | R1 |
| R07 | El tiempo del ciclo académico impidió desarrollar un motor predictivo complejo. | Planificación del proyecto | El monitor financiero se implementó como motor de reglas por umbral (alertEngine), determinista y probado. | R2 |

## 6.5 Componentes de la arquitectura y estilos arquitecturales

La tabla resume los componentes de la arquitectura final con la tecnología realmente utilizada, seguida de los estilos y patrones arquitectónicos aplicados.

Componentes de la arquitectura

| Componente | Responsabilidad | Tecnología utilizada | Dependencias principales |
| --- | --- | --- | --- |
| Frontend (SPA) | Interfaz de usuario, formularios, navegación, estado global y consumo de la API. | React 19 + Vite, Tailwind, lucide-react | API REST del backend |
| API / Rutas y middleware | Exponer los endpoints, aplicar CORS y proteger rutas con JWT. | Node.js + Express 5 | Controladores, authMiddleware |
| Controladores | Validar entradas, coordinar casos de uso y dar forma a las respuestas. | JavaScript (ES Modules) | Utils de dominio, Modelos |
| Reglas de negocio (utils) | Validaciones, alerta por umbral del 80 %, conversión de divisa, exportación CSV y almacenamiento de comprobantes. | Funciones puras en JavaScript | Ninguna (sin I/O salvo voucherStorage) |
| Persistencia | Mapeo objeto-relacional y relaciones entre entidades. | Sequelize 6 | PostgreSQL |
| Base de datos | Almacenar usuarios, categorías, transacciones y metas. | PostgreSQL | Capa de persistencia |

Estilos y patrones arquitectónicos

| Estilo / patrón | Dónde se aplica | Justificación |
| --- | --- | --- |
| Arquitectura en capas | Presentación, API, reglas de negocio, persistencia. | Separa responsabilidades y permite probar las reglas sin base de datos ni HTTP. |
| Cliente-servidor / REST | SPA React ↔ API Express. | Desacopla la interfaz del backend y permite desplegarlos por separado (Vercel y servidor Node). |
| MVC adaptado | Vistas (React pages), controladores Express y modelos Sequelize. | Mantiene separados la presentación, el control de solicitudes y los datos. |
| Active Record / ORM | Modelos Sequelize (User, Transaction, Category, Goal). | Centraliza el acceso a datos y evita SQL disperso en los controladores. |
| Middleware (cadena de responsabilidad) | protect() antes de cada ruta privada. | Una única verificación de token y de cuenta verificada para todos los endpoints protegidos. |
| Motor de reglas | alertEngine.evaluateBudgetAlert(). | Regla de negocio explícita y determinista, adecuada para pruebas de caja blanca. |

Justificación arquitectónica: se utilizó una arquitectura en capas porque Kyzen separa responsabilidades de presentación, API, reglas financieras y persistencia. Esta organización permitió modificar la interfaz sin tocar las reglas de negocio y probar de forma unitaria las reglas críticas (umbral del 80 %, validaciones, conversión de divisa). El uso de un ORM desacopla los controladores del motor de base de datos y el middleware de autenticación evita duplicar la verificación de seguridad en cada controlador.

## 6.6 Vista funcional

La vista funcional describe qué servicios ofrece Kyzen, quiénes interactúan con el sistema y cómo las funcionalidades implementadas en los Releases 1 y 2 se agrupan en módulos coherentes. El Diagrama General de Casos de Uso muestra al estudiante como actor principal y al servicio de verificación OTP como actor secundario; las tablas siguientes detallan actores, funcionalidades, módulos y trazabilidad con las historias de usuario y los requisitos funcionales.

Figura 1. Diagrama general de casos de uso de Kyzen

Actores del sistema

| ID | Actor | Descripción | Funciones principales |
| --- | --- | --- | --- |
| A01 | Estudiante / Usuario | Estudiante universitario o recién egresado que administra sus finanzas personales. | Registrarse, iniciar sesión, registrar movimientos, ver el dashboard, definir presupuesto, crear metas y exportar reportes. |
| A02 | Servicio de verificación OTP (sistema externo simulado) | Entrega el código de un solo uso para verificar la cuenta y recuperar la contraseña (en desarrollo se imprime en la consola del backend). | Enviar el código OTP y validar su vigencia de 10 minutos. |

Funcionalidades principales

| ID | Funcionalidad | Descripción | Actor principal | Release |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F01 | Registro y verificación de cuenta | Alta con correo válido, contraseña alfanumérica ≥ 8 y verificación OTP. | Estudiante | R1 → R2 |
| F02 | Inicio de sesión | Autenticación con JWT y mensaje de error genérico. | Estudiante | R1 → R2 |
| F03 | Recuperación y cambio de contraseña | Flujo OTP de tres etapas y cambio desde el perfil. | Estudiante | R2 |
| F04 | Registro de ingresos y gastos | Monto > 0, categoría obligatoria en gastos, fecha y descripción. | Estudiante | R1 → R2 |
| F05 | Adjuntar comprobante | Boleta JPG/PNG de hasta 5 MB asociada a la transacción. | Estudiante | R2 |
| F06 | Historial de movimientos | Listado filtrable por tipo y búsqueda por texto. | Estudiante | R2 |
| F07 | Dashboard financiero | Balance, ingresos, gastos y distribución por categoría, reactivos al registrar movimientos. | Estudiante | R2 |
| F08 | Alerta temprana por umbral | Alerta roja si el gasto del mes supera el 80 % del presupuesto mensual. | Estudiante | R2 |
| F09 | Metas de ahorro | Crear, aportar y eliminar metas con progreso, cuota mensual y recálculo por divisa. | Estudiante | R2 |
| F10 | Exportación de información | Reporte PDF desde el perfil y exportación CSV por periodo. | Estudiante | R2 |

Módulos funcionales

| Módulo | Funcionalidades asociadas | Objetivo |
| --- | --- | --- |
| Seguridad y cuentas | F01, F02, F03 | Controlar el acceso y proteger las credenciales del usuario. |
| Gestión de transacciones | F04, F05, F06 | Registrar y consultar ingresos y egresos con integridad de datos. |
| Análisis financiero | F07, F08 | Mostrar el estado financiero y advertir sobre excesos de gasto. |
| Metas y reportes | F09, F10 | Planificar el ahorro y exportar la información. |

Trazabilidad Historia de Usuario ↔ Caso de Uso

| Historia de Usuario | Caso de Uso | Release | Observación |
| --- | --- | --- | --- |
| HU-07 | CU-01 | R1 | Registro con validación de correo y contraseña; completada. |
| HU-08 | CU-02 | R1 → R2 | Refinada: mensaje de error genérico e integración con el backend. |
| HU-01 | CU-04 | R1 → R2 | Ampliada: conexión con PostgreSQL y categoría obligatoria. |
| HU-03 | CU-05 | R2 | Parcial en el documento original; en esta entrega la subida de JPG/PNG ≤ 5 MB quedó funcional y probada. |
| HU-20 | CU-07, CU-08 | R2 | Nueva: motor de alertas por umbral del 80 %. |
| HU-12 | CU-07 | R2 | Dashboard reactivo con balance y gráficos por categoría. |
| HU-06 | CU-11 | R2 | Perfil: cambio de contraseña, divisa y presupuesto. |

Trazabilidad Requisito Funcional ↔ Caso de Uso ↔ Funcionalidad

| Requisito funcional | Caso de uso | Funcionalidad | Observación |
| --- | --- | --- | --- |
| RF01 Registrar usuario | CU-01 | F01 | POST /api/auth/register + verify-otp |
| RF02 Autenticar usuario | CU-02 | F02 | POST /api/auth/login |
| RF03 Recuperar contraseña | CU-03 | F03 | forgot-password, verify-code, reset-password |
| RF04 Registrar transacción | CU-04 | F04 | POST /api/transactions |
| RF05 Adjuntar comprobante | CU-05 | F05 | Campo voucher (base64) con validación de tipo y tamaño |
| RF06 Consultar historial | CU-06 | F06 | GET /api/transactions |
| RF07 Mostrar dashboard | CU-07 | F07 | GET /api/dashboard/summary |
| RF08 Alertar por umbral | CU-07, CU-08 | F08 | PUT /api/auth/budget + alertEngine |
| RF09 Gestionar metas | CU-09 | F09 | GET/POST/PUT/DELETE /api/goals |
| RF10 Exportar información | CU-10 | F10 | GET /api/transactions/export |
| RF11 Perfil y divisa | CU-11 | F03, F09 | PUT /api/auth/change-password; divisa en el contexto |

## 6.7 Vista lógica

La vista lógica de Kyzen sigue una arquitectura en capas: presentación (React), API REST (Express), reglas de negocio (funciones puras) y persistencia (Sequelize sobre PostgreSQL). Cada capa solo depende de la inmediatamente inferior mediante interfaces simples (HTTP/JSON, llamadas a funciones y ORM), lo que favorece la mantenibilidad, la modularidad y la testabilidad. Los modelos Sequelize se detallan en el Diagrama de Clases (sección 7.5).

Figura 2. Vista lógica de la arquitectura de Kyzen

Subsistema Cliente

Corresponde a la aplicación de una sola página (React 19 + Vite) que se ejecuta en el navegador del estudiante, sin instalación. Las páginas (Dashboard, Movimientos, Metas, Reportes, Perfil) consumen el estado global de FinancialContext, que centraliza el token JWT, el resumen del dashboard, las transacciones, las metas y la divisa activa (PEN/USD). El contexto realiza las llamadas fetch a la API y refresca el panel tras cada mutación, lo que hace al dashboard reactivo.

Subsistema API de Kyzen (Backend)

La API Express 5 expone los recursos /api/auth, /api/transactions, /api/dashboard, /api/goals y /api/categories. Cada ruta privada pasa por el middleware protect, que valida el token y que la cuenta esté verificada. Los controladores delegan las reglas en el paquete utils (validators, alertEngine, currency, csvExport y voucherStorage) y persisten mediante los modelos Sequelize.

El componente de control de acceso (authController + authMiddleware) gestiona el registro, la verificación OTP, el inicio de sesión, la recuperación de contraseña y el cambio de contraseña. Las contraseñas se almacenan con bcrypt (hook beforeSave del modelo User) y la sesión se mantiene con un JWT de 30 días. El mensaje de error de inicio de sesión es genérico para no revelar si falló el correo o la contraseña (HU-08).

La protección de los datos se implementa con: validación de entradas en servidor, CORS restringido a los orígenes del frontend, secretos fuera del repositorio (.env ignorado y .env.example), códigos OTP de acceso rápido deshabilitados por defecto (solo con ALLOW_DEV_OTP=true) y almacenamiento de comprobantes con nombre aleatorio (UUID) y validación de tipo y tamaño. La Figura 3 muestra el flujo de autenticación.

Figura 3. Diagrama de secuencia para autenticar a un usuario

Persistencia y base de datos

El acceso a PostgreSQL se realiza exclusivamente a través de Sequelize. Al iniciar, el servidor sincroniza los modelos sin borrar datos (sync con force:false) y el script seed.js carga las categorías oficiales. La integridad se garantiza con claves foráneas (Transactions → Users con ON DELETE CASCADE, Transactions → Categories con ON DELETE SET NULL) y restricciones NOT NULL y UNIQUE. Los comprobantes se guardan en el directorio /uploads del servidor y solo la URL se persiste en la base de datos.

## 6.8 Vista de implementación

La vista de implementación presenta la organización física del código en el repositorio: dos paquetes independientes (frontend y backend) con módulos de presentación, estado, servicios, rutas, middleware, controladores, reglas de negocio y modelos. Las dependencias fluyen en un solo sentido (pages → context → services → API → controllers → utils/models), lo que favorece la mantenibilidad y la modularidad.

Figura 4. Vista de implementación

## 6.9 Vista de despliegue

La vista de despliegue muestra los nodos donde se ejecutan los componentes de Kyzen: el navegador del estudiante, el hosting estático del frontend, el servidor de aplicación Node.js y el servidor PostgreSQL. La comunicación entre nodos usa HTTPS/JSON entre cliente y servidor y TCP 5432 entre la API y la base de datos. En desarrollo todos los nodos se ejecutan en localhost (frontend :5173, API :4000, PostgreSQL :5432).

1 Restricciones consideradas

- R02: Base de datos relacional PostgreSQL

- R04: Autenticación y protección de los datos financieros

2 Atributos de calidad considerados

- Seguridad, portabilidad y disponibilidad de bajo costo

3 Decisiones arquitecturales

- Se separó el frontend (hosting estático) del backend y de la base de datos para poder escalar y desplegar cada nodo por separado. El acceso desde navegador, PC o móvil se realiza solo mediante HTTPS y la API exige un token Bearer en todas las rutas privadas.

Figura 5. Vista de despliegue

Tabla 1. Nodos de Despliegue

| Nodo | Tipo | Descripción |
| --- | --- | --- |
| Cliente Web | Dispositivo cliente | Navegador en PC o móvil desde el que el estudiante usa la SPA. |
| Hosting estático | Servidor | Sirve los archivos compilados de React (Vercel). |
| Servidor de Aplicaciones | Servidor | Ejecuta la API Express con las reglas de negocio y guarda los comprobantes. |
| Servidor de Base de Datos | Servidor | PostgreSQL con las tablas Users, Categories, Transactions y Goals. |

Tabla 2. Componentes por Nodo

| Nodo | Componentes Instalados |
| --- | --- |
| Cliente Web | Navegador web, SPA React compilada |
| Hosting estático | Archivos de dist/ generados por vite build |
| Servidor de Aplicaciones | Node.js ≥ 18, Express, rutas, controladores, utils, Sequelize, directorio /uploads |
| Servidor de Base de Datos | PostgreSQL (puerto 5432) |

Tabla 3. Tecnologías de Infraestructura

| Tecnología | Uso |
| --- | --- |
| Windows / Linux | Sistema operativo del servidor y de desarrollo |
| Node.js 18+ / npm | Entorno de ejecución del backend y herramientas del frontend |
| Vercel | Hosting del frontend |
| GitHub y GitHub Actions | Repositorio y flujo de despliegue del backend |
| PostgreSQL | Persistencia |

Tabla 4. Protocolos de Comunicación

| Origen | Destino | Protocolo |
| --- | --- | --- |
| Cliente Web | Hosting estático / Servidor de Aplicaciones | HTTPS (HTTP/JSON, fetch) |
| Servidor de Aplicaciones | Base de Datos | TCP 5432 (driver pg) |
| Servidor de Aplicaciones | Sistema de archivos | E/S local (comprobantes) |

Tabla 5. Requisitos Operativos

| Requisito | Solución Implementada |
| --- | --- |
| Disponibilidad | Frontend y backend desplegables por separado; la API es sin estado (JWT). |
| Seguridad | HTTPS, JWT, bcrypt, CORS restringido, secretos en variables de entorno. |
| Rendimiento | Cálculos agregados en el servidor; mediana de 9,5 ms en el resumen del dashboard. |
| Escalabilidad | API sin estado y capas independientes. |

Tabla 6. Recursos de Infraestructura

| Recurso | Especificación |
| --- | --- |
| CPU | Mínimo recomendado: 2 vCPU |
| RAM | Mínimo recomendado: 2 GB para la API y 1 GB para PostgreSQL |
| Almacenamiento | Mínimo recomendado: 5 GB (base de datos y comprobantes) |
| Sistema Operativo | Windows 11 (desarrollo y pruebas) o Linux (producción) |

Tabla 7. Riesgos de Despliegue

| Riesgo | Impacto | Mitigación |
| --- | --- | --- |
| Caída del servidor de aplicación | Alto | Reinicio automático del servicio y despliegue reproducible con package.json y .env.example. |
| Pérdida de datos | Alto | Copias de seguridad periódicas de PostgreSQL (pg_dump) y respaldo del directorio /uploads. |
| Acceso no autorizado | Alto | HTTPS, JWT, verificación OTP y OTP de acceso rápido deshabilitado por defecto. |
| Exposición de secretos | Alto | .env fuera del repositorio; se recomienda rotar JWT_SECRET y la clave de la base de datos que estaban versionadas. |

Tabla 8. Atributos de Calidad Soportados

| Atributo | Decisión de Despliegue |
| --- | --- |
| Disponibilidad | Nodos separados y API sin estado. |
| Seguridad | HTTPS, token Bearer y control de acceso en el middleware. |
| Rendimiento | Agregaciones en el servidor y respuestas JSON compactas. |
| Escalabilidad | Separación entre frontend, API y base de datos. |
| Confiabilidad | Integridad referencial y pruebas automatizadas. |

## 6.10 Razonamiento arquitectónico y evolución

Las principales decisiones arquitectónicas se resumen en la tabla siguiente, junto con la evolución de la arquitectura entre el Release 1 (modelado y diseño) y el Release 2 (implementación e integración).

Decisiones arquitectónicas

| Decisión | Problema / necesidad | Alternativas consideradas | Criterio de decisión | Elección | Consecuencia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Organizar el sistema en capas | Presentación, reglas y persistencia podían quedar mezcladas. | Arquitectura en capas / script único | Separación de responsabilidades y testabilidad | Arquitectura en capas | Las reglas se prueban sin base de datos y la UI evoluciona sin tocar el backend. |
| Base de datos relacional | Mantener consistencia de transacciones y categorías. | NoSQL / PostgreSQL | Integridad referencial | PostgreSQL con Sequelize | Se evitan registros huérfanos y se pueden agregar columnas sin reescribir consultas. |
| Reglas de umbral en lugar de IA | El motor predictivo era inviable en el ciclo académico. | Modelo predictivo / reglas determinísticas | Viabilidad y pruebas exactas | Motor de reglas (alertEngine) | HU-20 entregada y probada al 100 % de cobertura de líneas. |
| Autenticación sin estado | Proteger las rutas sin sesiones en servidor. | Sesiones / JWT | Escalabilidad y simplicidad | JWT Bearer + middleware protect | La API puede escalar horizontalmente. |
| Comprobantes en el sistema de archivos | Reducir la incertidumbre del almacenamiento en la nube (HU-03). | Servicio cloud / disco local | Costo cero y simplicidad | Disco local con URL en BD | Funcional en R2; migrable a un servicio de objetos si se requiere. |

Evolución de la arquitectura entre Releases

| Aspecto | Release 1 | Release 2 | Motivo del cambio | Evidencia / referencia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Estructura | Arquitectura lógica en UML y prototipos de alta fidelidad. | Capas implementadas: React, Express, utils y Sequelize. | Materializar el diseño en un sistema funcional. | Cap. 6, secciones 6.7 y 6.8 |
| Componentes | Módulos conceptuales de autenticación y transacciones. | Se añadieron alertEngine, currency, csvExport y voucherStorage, además de metas y perfil. | Nuevas historias de usuario (HU-20, HU-03, HU-06). | Cap. 5, tabla 5.1 y Cap. 7 |
| Patrones | Sin patrón explícito de acceso a datos. | ORM (Active Record), middleware de autenticación y motor de reglas. | Reducir el acoplamiento con la base de datos y centralizar la seguridad. | Cap. 6, sección 6.5 y Cap. 7 |

# Diseño del software refinado

El presente capítulo documenta el diseño refinado de la solución desarrollada, mostrando cómo la arquitectura y los requisitos se materializan en componentes, módulos, clases y relaciones de software. Se presentan las principales decisiones de diseño, la organización interna de los componentes, el modelo de clases y los principios y patrones aplicados, explicando cómo estos elementos contribuyen a una solución mantenible, modular y preparada para su evolución.

## 7.1 Introducción al diseño

El diseño refinado de Kyzen transforma los requisitos funcionales (registro y autenticación, transacciones, dashboard, alertas por umbral, metas, exportación) y no funcionales (seguridad, mantenibilidad, rendimiento y costo cero) en una solución técnica en capas. El propósito del diseño es que cada regla financiera sea una unidad pequeña, pura y comprobable, y que los controladores solo coordinen.

Principios aplicados: separación de responsabilidades, bajo acoplamiento (los utils no dependen de Express ni de Sequelize), alta cohesión por módulo y validación en el borde (servidor) además de la validación en la interfaz.

Restricciones y relación con la arquitectura: se respetan las restricciones R01–R07 del Capítulo 6 (Node.js/Express, React, PostgreSQL, costo cero y reglas en lugar de IA). La arquitectura en capas del Capítulo 6 se materializa en los paquetes routes, middleware, controllers, utils y Models del backend, y en pages, components, context y services del frontend.

Alcance: el diseño cubre las historias HU-01, HU-03, HU-06, HU-07, HU-08, HU-12 y HU-20 y las funcionalidades de metas y exportación.

## 7.2 Diseño de componentes y organización interna

La arquitectura se materializa en los siguientes componentes y módulos del código. A diferencia del Capítulo 6, aquí se detalla la organización interna de cada módulo y sus dependencias directas.

Componentes y responsabilidades del diseño

| Componente / módulo | Responsabilidad | Dependencias principales | Requisitos atendidos |
| --- | --- | --- | --- |
| routes/*.js | Declarar cada recurso REST y asociar el controlador; aplicar protect() en rutas privadas. | controllers, authMiddleware | RF01–RF11 |
| middleware/authMiddleware.js | Verificar el JWT, cargar al usuario y exigir cuenta verificada. | jsonwebtoken, User | RNF seguridad, HU-08 |
| controllers/*.js | Coordinar cada caso de uso: validar, invocar reglas, persistir y responder. | utils, Models | HU-01, HU-03, HU-06, HU-07, HU-08, HU-12, HU-20 |
| utils/validators.js | Reglas de validación de correo, contraseña, transacción y comprobante. | Ninguna | HU-01, HU-03, HU-07 |
| utils/alertEngine.js | Evaluar el umbral del 80 % y sumar los gastos del mes. | Ninguna | HU-20 |
| utils/currency.js | Convertir montos a USD y calcular la cuota mensual de una meta. | Ninguna | Metas de ahorro |
| utils/csvExport.js, voucherStorage.js | Generar CSV seguro y guardar comprobantes validados. | fs, crypto | Exportación, HU-03 |
| Models/*.js | Entidades persistentes y relaciones (User, Transaction, Category, Goal). | Sequelize, PostgreSQL | Integridad de datos |
| context/FinancialContext | Estado global del frontend y llamadas a la API. | API REST | HU-12 (reactividad) |

## 7.3  Diseño integral de la solución

La Figura 6 integra los componentes del diseño: la SPA consume las rutas REST; las rutas aplican el middleware de autenticación y delegan en los controladores; estos usan los utils para las reglas y los modelos Sequelize para persistir en PostgreSQL. Los principales flujos son el registro de transacciones con comprobante (ESC-01), el cálculo de la alerta por umbral (ESC-02) y la autenticación (ESC-03).

Figura 6. Diagrama de componentes del diseño integral

Integración de componentes del diseño

| Componente / módulo | Responsabilidad | Componentes con los que interactúa | Interfaz / mecanismo de comunicación | Funcionalidad relacionada |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| transactionController | Registrar, listar y exportar transacciones. | validators, voucherStorage, csvExport, Transaction, Category | Llamada a funciones + API REST | HU-01, HU-03, exportación |
| dashboardController | Calcular totales, distribución y alerta del mes. | alertEngine, Transaction, User | Llamada a funciones + API REST | HU-12, HU-20 |
| goalController | CRUD de metas con recálculo por divisa. | currency, Goal | Llamada a funciones + API REST | Metas de ahorro |
| authController | Registro, OTP, login, perfil, presupuesto y contraseña. | validators, User, jsonwebtoken | Llamada a funciones + API REST | HU-06, HU-07, HU-08, HU-20 |

## 7.4 Decisiones y justificación del diseño

Las decisiones siguientes se refieren al diseño interno del software (no repiten las decisiones arquitectónicas del Capítulo 6).

Decisiones de diseño

| Decisión | Problema / necesidad | Alternativas consideradas | Criterio de decisión | Elección | Consecuencia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Reglas de negocio como funciones puras | Las reglas dentro de los controladores no se podían probar sin HTTP ni base de datos. | Lógica en el controlador / módulo utils | Testabilidad y bajo acoplamiento | Módulo utils sin dependencias | 15 pruebas unitarias con 100 % de líneas cubiertas. |
| Validación en cliente y servidor | La validación solo en la interfaz permitía registros inválidos vía API. | Solo cliente / cliente + servidor | Integridad de datos | Doble validación | La API rechaza datos inválidos con código 400. |
| Comprobante en base64 dentro del JSON | Evitar dependencias adicionales (multer) y mantener un contrato único. | multipart/form-data / JSON base64 | Simplicidad y menor superficie de ataque | JSON base64 con límite de 8 MB | Se valida tipo y tamaño real (≤ 5 MB) antes de guardar. |
| Cuota y divisa calculadas en el backend | La conversión repetida en cada pantalla generaba inconsistencias. | Cálculo en cliente / en servidor | Una sola fuente de verdad | Parámetro ?currency=USD | La interfaz muestra los mismos valores que la API. |
| OTP de acceso rápido solo en desarrollo | Los códigos 123456/111111 eran una puerta trasera. | Dejarlos / activarlos por variable | Seguridad | ALLOW_DEV_OTP=true | Producción no acepta códigos fijos. |

## 7.5 Diagrama de clases de diseño

El modelo de clases de diseño se compone de las entidades persistentes User, Transaction, Category y Goal, y de los módulos de reglas AlertEngine y Validators que las controladoras utilizan. Las asociaciones son: un usuario registra muchas transacciones (1:N), define muchas metas (1:N) y cada transacción pertenece a una categoría (N:1).

Figura 7. Diagrama de clases de diseño

## 7.6 Descripción de clases

La tabla describe el propósito, los atributos, los métodos y las relaciones de las clases clave del diseño.

Descripción de las clases de diseño

| Clase | Propósito / responsabilidad | Atributos principales | Métodos principales | Relaciones relevantes |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| User | Representar al estudiante y sus credenciales; guarda el presupuesto mensual (HU-20). | id, firstName, lastName, birthDate, email, password, monthlyBudget, isVerified, códigos OTP | matchPassword(), hook beforeSave (bcrypt) | 1:N con Transaction y 1:N con Goal. |
| Transaction | Registrar un ingreso o gasto. | id, type, amount, description, date, voucherUrl, userId, categoryId | Validación en transactionController | N:1 con User y N:1 con Category. |
| Category | Clasificar las transacciones. | id, name, type, icon, color | — | 1:N con Transaction. |
| Goal | Representar una meta de ahorro. | id, name, targetAmount, currentAmount, deadline, categoryIcon, userId | toGoalView(), monthlyQuota() | N:1 con User. |
| AlertEngine | Aplicar la regla del 80 % del presupuesto. | ALERT_THRESHOLD = 0.8 | evaluateBudgetAlert(), sumMonthlyExpenses() | Usado por dashboardController. |

## 7.7 Principios y patrones de diseño aplicados

Se identifican los principios y patrones realmente utilizados en la implementación, el problema que resuelven y dónde se encuentran en el sistema.

Principios y patrones de diseño aplicados

| Elemento | Tipo | Problema que aborda | Justificación de uso | Aplicación en el sistema | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Separación de responsabilidades | Principio de diseño | Evitar controladores que mezclen validación, reglas y acceso a datos. | Facilita mantenimiento y pruebas. | Rutas → controladores → utils → modelos. | Diagrama de componentes y código de transactionController. |
| Active Record / ORM | Patrón de diseño | Evitar SQL disperso y acoplamiento al motor de base de datos. | Centraliza las operaciones de persistencia. | Modelos Sequelize User, Transaction, Category y Goal. | Carpeta src/Models. |
| Cadena de responsabilidad (middleware) | Patrón de diseño | Repetir la verificación del token en cada controlador. | Una única verificación reutilizable. | protect() antes de cada ruta privada. | authMiddleware.js y rutas. |
| Motor de reglas / función pura | Patrón de diseño | Reglas de negocio difíciles de probar. | Determinismo y alta cohesión. | evaluateBudgetAlert, validators, currency. | src/utils y pruebas unitarias. |
| Vista de datos (DTO) | Patrón de diseño | Exponer entidades con formato de divisa y progreso. | Desacopla la forma persistida de la respuesta. | toGoalView() y toView() de transacciones. | currency.js y transactionController.js |

# Modelo dinámico e implementación

El presente capítulo documenta el comportamiento dinámico de la solución y su transformación en una implementación funcional. Se presentan los escenarios relevantes del sistema y los Diagramas de Secuencia UML que representan las interacciones entre actores y componentes. Asimismo, se establece la correspondencia entre los elementos de los diagramas y el código fuente real, demostrando cómo los modelos dinámicos fueron implementados en el software.

### 8.1 Escenarios relevantes e historias de usuario

Se seleccionaron los escenarios que representan flujos críticos de Kyzen: registrar un gasto con comprobante (núcleo del control financiero), calcular la alerta por umbral (valor diferencial de la plataforma) y autenticarse (flujo transversal de seguridad).

Escenarios relevantes del proyecto

| ID | Historia de usuario | Escenario | Actor principal | Release | Sprint | Justificación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ESC-01 | HU-01 / HU-03 Registrar gasto con comprobante | Registrar un gasto con categoría y boleta | Estudiante | R1 → R2 | S1 / S3 | Es el flujo central: alimenta el balance, las alertas y los reportes. |
| ESC-02 | HU-20 / HU-12 Alerta por umbral | Calcular y mostrar la alerta del 80 % en el dashboard | Estudiante | R2 | S4 | Previene excesos de gasto, objetivo principal del producto. |
| ESC-03 | HU-08 Iniciar sesión | Autenticación de usuario | Estudiante | R1 → R2 | S1 / S3 | Controla el acceso a los datos financieros protegidos. |

### 8.1.1 Diagramas de secuencia

A continuación se presentan los Diagramas de Secuencia UML de los escenarios ESC-01 y ESC-02. El diagrama de ESC-03 (autenticación) se presentó en la Figura 3 del Capítulo 6. Cada diagrama muestra los participantes reales del código (componentes React, contexto, controladores, utils y modelos), los mensajes en orden temporal y los retornos.

Figura 8. Diagrama de secuencia ESC-01: registrar gasto con comprobante (HU-01 / HU-03)

Figura 9. Diagrama de secuencia ESC-02: alerta temprana por umbral (HU-20 / HU-12)

### 8.1.2 Código de diagramas de secuencia

Se presentan fragmentos del código real del escenario ESC-01 (los mismos archivos del repositorio). Release 2 / Sprint 3 para la integración con PostgreSQL y Release 2 / Sprint 4 para las validaciones y el comprobante.

### 8.1.2.1 Identificación del escenario

Identificación del escenario (sin repetir la descripción del diagrama):

| Campo | Contenido |
| --- | --- |
| Historia de Usuario | HU-01 / HU-03 - Como usuario quiero registrar mis ingresos y gastos (con boleta opcional) para mantener un control actualizado de mi dinero. |
| Escenario | Registrar un gasto con categoría y comprobante. |
| Actor | Estudiante. |
| Release / Sprint | Release 1 → Release 2 / Sprint 1 y Sprint 3 (ampliado en el Sprint 4). |
| Diagrama relacionado | Figura 8 - Diagrama de Secuencia: registrar gasto con comprobante. |

### 8.1.2.2 Código del cliente: MovementsPage.handleSubmit y FinancialContext.addTransaction

Fragmentos reales del frontend que implementan los mensajes 1.1, 2 y 5 del diagrama:

const handleSubmit = async (e) => {
    if (e) e.preventDefault();
    setStatusMsg({ type: '', text: '' });

    if (!amount || parseFloat(amount) <= 0) {
      setStatusMsg({ type: 'error', text: 'Por favor, ingresa un monto válido mayor a 0.' });
      return;
    }
    if (!description.trim()) {
      setStatusMsg({ type: 'error', text: 'Ingresa un concepto o descripción.' });
      return;
    }

    if (type === 'GASTO' && !category) {
      setStatusMsg({ type: 'error', text: 'Selecciona una categoría para registrar el gasto.' });
      return;
    }

    setFormLoading(true);
    try {
      let voucher;
      if (file) {
        voucher = {
          mimeType: file.type,
          data: await new Promise((resolve, reject) => {
            const reader = new FileReader();
            reader.onload = () => resolve(reader.result);
            reader.onerror = reject;
            reader.readAsDataURL(file);
          })
        };
      }
      const result = await addTransaction({
        type: type === 'GASTO' ? 'Gasto' : 'Ingreso',
        amount: parseFloat(amount),
        category: type === 'GASTO' ? category : 'Otros',
        description,
        date: new Date(date).toISOString(),
        voucher
      });

      if (!result?.success) {
        setStatusMsg({ type: 'error', text: result?.message || 'No se pudo guardar el movimiento.' });
        return;
      }

      setStatusMsg({ type: 'success', text: '¡Transacción guardada con éxito!' });
      setFile(null);
      setAmount('');
      setDescription('');
      
      setTimeout(() => {
        setIsCreating(false);
        const navButtons = document.querySelectorAll('header nav button');
        navButtons.forEach(btn => btn.textContent.includes('Panel') && btn.click());
      }, 1000);

    } catch (err) {
      setStatusMsg({ type: 'error', text: 'Error al guardar el movimiento de forma local.' });
    } finally {
      setFormLoading(false);
    }
  };

const addTransaction = async (txData) => {
    try {
      const res = await fetch('http://localhost:4000/api/transactions', {
        method: 'POST',
        headers: { 'Content-Type': 'application/json', ...getAuthHeader() },
        body: JSON.stringify(txData)
      });
      
      if (!res.ok) {
        const errBody = await res.json().catch(() => ({}));
        return { success: false, message: errBody.message || 'No se pudo guardar el movimiento.' };
      }
      if (res.ok) {
        const result = await res.json();
        
        // 🚀 SOLUCIÓN INTERNA: Forzamos la inyección local inmediata de la transacción en el estado de React
        // para asegurar que las variables calculadas en el Dashboard Page cambien de estado al milisegundo
        if (result.success && result.data) {
          setTransactions(prev => [result.data, ...prev]);
        }

        // Refrescamos los endpoints en bloque con await para garantizar la consistencia matemática de las llamadas
        await Promise.all([fetchDashboardSummary(), fetchTransactions()]);
        return { success: true };
      }
    } catch (err) {
      console.error("Error registrando movimiento:", err);
    }
    return { success: false };
  };

Correspondencia con el diagrama: handleSubmit() implementa los mensajes 1.1 (validación de monto y categoría) y 2 (llamada a addTransaction); addTransaction() implementa el mensaje 3 (POST /api/transactions) y el mensaje 5 (refresco del dashboard con fetchDashboardSummary).

Referencia del código: Repositorio → FrontEndFinal-main/FrontEndFinal-main/src/pages/MovementsPage.jsx (handleSubmit) y src/context/AuthContext.jsx (addTransaction).

### 8.1.2.3 Código del controlador: transactionController.createTransaction

export const createTransaction = async (req, res) => {
  const { type, amount, description, date, category, voucher } = req.body;
  const userId = req.user ? req.user.id : 1;

  // HU-01: monto > 0 y categoría obligatoria en gastos
  const errors = validateTransactionInput({ type, amount, category });
  if (errors.length) return res.status(400).json({ success: false, message: errors.join(' '), errors });

  try {
    // HU-03: comprobante opcional (JPG/PNG, máx. 5MB) enviado como { mimeType, data } en base64
    let voucherUrl = null;
    if (voucher) {
      try {
        voucherUrl = saveVoucher(voucher).url;
      } catch (voucherError) {
        return res.status(400).json({ success: false, message: voucherError.message });
      }
    }

    const dbCategory = await Category.findOne({ where: { name: category || 'Otros' } });
    const categoryId = dbCategory ? dbCategory.id : null;

    const newTransaction = await Transaction.create({
      type: String(type).toLowerCase() === 'gasto' ? 'gasto' : 'ingreso',
      amount: parseFloat(amount),
      description: description || 'Transacción sin concepto',
      date: date || new Date(),
      userId,
      categoryId,
      voucherUrl
    });

    res.status(201).json({
      success: true,
      message: 'Transacción guardada exitosamente.',
      data: {
        ...newTransaction.toJSON(),
        category: category || 'Otros' // Devolvemos el nombre de la categoría para compatibilidad
      }
    });
  } catch (error) {
    res.status(500).json({ message: error.message });
  }
};

Correspondencia con el diagrama: createTransaction() implementa el mensaje 3; validateTransactionInput() el 3.1; saveVoucher() el 3.3; Transaction.create() el 3.5 y la respuesta 201 con { success, data } el mensaje 4. Los errores de validación devuelven 400 (flujo alterno).

Referencia del código: Repositorio → Finalback-main/Finalback-main/src/controllers/transactionController.js → createTransaction().

### 8.1.2.4 Código de las reglas: validators.js y voucherStorage.js

// HU-01: monto > 0 y categoría obligatoria para gastos
export const validateTransactionInput = ({ type, amount, category }) => {
  const errors = [];
  const parsed = Number(amount);
  if (!Number.isFinite(parsed) || parsed <= 0) errors.push('El monto debe ser un número mayor a 0.');
  const isExpense = String(type || '').toLowerCase() === 'gasto';
  if (isExpense && (!category || !String(category).trim())) {
    errors.push('La categoría es obligatoria al registrar un gasto.');
  }
  return errors;
};

// HU-03: solo JPG/PNG y máximo 5MB. `sizeBytes` se calcula desde el contenido recibido.
export const validateVoucher = ({ mimeType, sizeBytes }) => {
  const errors = [];
  if (!ALLOWED_VOUCHER_TYPES.includes(mimeType)) errors.push('El comprobante debe ser JPG o PNG.');
  if (!(sizeBytes > 0) || sizeBytes > MAX_VOUCHER_BYTES) errors.push('El comprobante no puede superar los 5MB.');
  return errors;
};

export const saveVoucher = ({ mimeType, data }) => {
  const base64 = String(data || '').replace(/^data:[^;]+;base64,/, '');
  const buffer = Buffer.from(base64, 'base64');
  const errors = validateVoucher({ mimeType, sizeBytes: buffer.length });
  if (errors.length) throw new Error(errors.join(' '));
  fs.mkdirSync(UPLOADS_DIR, { recursive: true });
  const fileName = `${randomUUID()}.${EXT[mimeType]}`;
  fs.writeFileSync(path.join(UPLOADS_DIR, fileName), buffer);
  return { url: `/uploads/${fileName}` };
};

Correspondencia con el diagrama: validateTransactionInput() implementa el mensaje 3.1 y retorna la lista de errores (3.2); validateVoucher() y saveVoucher() implementan el mensaje 3.3 y retornan la URL (3.4).

Referencia del código: Repositorio → Finalback-main/Finalback-main/src/utils/validators.js y src/utils/voucherStorage.js.

### 8.1.2.5 Correspondencia entre el diagrama y el código

La tabla relaciona los mensajes principales del Diagrama de Secuencia de la Figura 8 con las clases y métodos que los implementan.

| Mensaje del diagrama | Clase / módulo | Método | Implementación / evidencia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 validar monto y categoría | MovementsPage | handleSubmit() | MovementsPage.jsx |
| 2. addTransaction(datos+voucher) | FinancialContext | addTransaction(txData) | AuthContext.jsx |
| 3. POST /api/transactions | transactionRoutes | router.post("/") | transactionRoutes.js |
| 3.1 validateTransactionInput() | validators | validateTransactionInput() | validators.js |
| 3.3 saveVoucher() | voucherStorage | saveVoucher() | voucherStorage.js |
| 3.5 Transaction.create() | transactionController | createTransaction() | transactionController.js |

### 8.1.2.6 Explicación de la implementación

Explicación del flujo y correspondencia con el diagrama:

handleSubmit() valida en el cliente que el monto sea mayor que 0 y que exista categoría; si es válido, lee el comprobante como base64 y llama a addTransaction(), que envía POST /api/transactions con el token Bearer. La ruta aplica protect() y llama a createTransaction(), que ejecuta validateTransactionInput() (si hay errores responde 400), guarda el comprobante con saveVoucher() (si es inválido responde 400), busca la categoría y crea la transacción con Transaction.create(). Responde 201 con los datos; el contexto refresca el dashboard y la pantalla muestra el mensaje de éxito. El orden de las llamadas del código coincide con el orden de los mensajes de la Figura 8.

### 8.1.2.7 Evidencia y referencia del código

El código presentado puede verificarse en el repositorio, en las rutas y métodos indicados.

| Elemento | Referencia |
| --- | --- |
| MovementsPage / FinancialContext | FrontEndFinal-main/FrontEndFinal-main/src/pages/MovementsPage.jsx → handleSubmit(); src/context/AuthContext.jsx → addTransaction() |
| transactionController | Finalback-main/Finalback-main/src/controllers/transactionController.js → createTransaction() |
| validators / voucherStorage | Finalback-main/Finalback-main/src/utils/validators.js y voucherStorage.js |
| Commit / Pull Request | https://github.com/MrRod2819/Kyzen-Optimizador-Financiero/pull/1 (rama feature/completar-segun-documento) |
| Evidencia de ejecución | Anexo C: salida de la prueba E2E (23 verificaciones superadas contra PostgreSQL) y pruebas unitarias (15/15). |

# Interfaces, datos e integración funcional

El presente capítulo documenta las interfaces, el modelo de datos y la integración funcional de la solución desarrollada. Se presentan las principales interfaces o endpoints implementados, la estructura de la base de datos y los scripts utilizados, así como evidencias que demuestran la integración y funcionamiento conjunto de los componentes. Finalmente, se resume el estado alcanzado por las principales funcionalidades al cierre del proyecto.

## 9.1 Interfaces de la solución

La tabla lista los principales endpoints REST realmente implementados (todos bajo /api). Las pantallas representativas se muestran en las Figuras 10 y 11.

Interfaces de la solución

| Interfaz / endpoint | Propósito | Funcionalidad relacionada | Release | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POST /auth/register · /auth/verify-otp | Crear la cuenta y verificarla con OTP. | Gestión de usuarios (HU-07) | R1 → R2 | E2E «registra, verifica OTP y obtiene token» |
| POST /auth/login | Autenticar y emitir JWT. | Autenticación (HU-08) | R1 → R2 | E2E «login válido» / «login inválido» |
| POST /auth/forgot-password · verify-code · reset-password | Recuperar la contraseña en 3 etapas. | Recuperación | R2 | authRoutes.js |
| GET /auth/profile · PUT /auth/budget · PUT /auth/change-password | Perfil, presupuesto mensual y cambio de contraseña. | HU-06 / HU-20 | R2 | E2E «perfil», «presupuesto», «cambia contraseña» |
| POST /transactions · GET /transactions | Registrar y listar movimientos (comprobante opcional). | HU-01 / HU-03 | R1 → R2 | E2E «registra gasto con comprobante PNG» |
| GET /transactions/export?period= | Exportar movimientos en CSV. | Exportación | R2 | E2E «exporta CSV» |
| GET /dashboard/summary | Balance, distribución por categoría y alerta del 80 %. | HU-12 / HU-20 | R2 | Figura 10 y E2E «alerta roja» |
| GET/POST/PUT/DELETE /goals | Gestionar metas de ahorro (?currency=USD). | Metas | R2 | E2E «recalcula en USD» |
| GET/POST /categories | Listar o crear categorías. | Catálogo | R1 | categoryRoutes.js |

Figura 10. Dashboard con la alerta roja por umbral (HU-20 / HU-12), captura de la aplicación en ejecución

Figura 11. Formulario de nueva transacción con categorías y boleta opcional (HU-01 / HU-03)

## 9.2 Modelo de base de datos

El modelo de datos final consta de cuatro entidades: Users, Categories, Transactions y Goals. Un usuario tiene muchas transacciones y muchas metas; cada transacción pertenece a una categoría (opcional si la categoría se elimina). Durante la evolución del proyecto se añadieron la columna monthlyBudget en Users (HU-20), voucherUrl en Transactions (HU-03) y la categoría «Comida» en el seed.

Figura 12. Modelo entidad-relación de Kyzen

## 9.3 Script de base de datos

El esquema se crea automáticamente con Sequelize (sequelize.sync) al iniciar el servidor; el script seed.js recrea las tablas y carga las categorías oficiales. A continuación se muestra el SQL generado por Sequelize para PostgreSQL (claves primarias, foráneas y restricciones) y el script de carga de categorías. Archivos completos: Finalback-main/Finalback-main/index.js, seed.js y SeedDatabasePGadmin4.txt.

CREATE TABLE "Users" ("id"  SERIAL , "firstName" VARCHAR(255) NOT NULL, "lastName" VARCHAR(255) NOT NULL, "birthDate" DATE NOT NULL, "phone" VARCHAR(255), "email" VARCHAR(255) NOT NULL UNIQUE, "password" VARCHAR(255) NOT NULL, "monthlyBudget" FLOAT, "isVerified" BOOLEAN DEFAULT false, "verificationCode" VARCHAR(255), "verificationExpires" TIMESTAMP WITH TIME ZONE, "resetPasswordToken" VARCHAR(255), "resetPasswordExpires" TIMESTAMP WITH TIME ZONE, "createdAt" TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL, "updatedAt" TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL, PRIMARY KEY ("id"));

CREATE TYPE "enum_Categories_type" AS ENUM ('ingreso', 'gasto');

CREATE TABLE "Categories" ("id"  SERIAL , "name" VARCHAR(255) NOT NULL UNIQUE, "type" "enum_Categories_type" NOT NULL, "icon" VARCHAR(255) DEFAULT '💰', "color" VARCHAR(255) DEFAULT '#94A3B8', PRIMARY KEY ("id"));

CREATE TYPE "enum_Transactions_type" AS ENUM ('ingreso', 'gasto');

CREATE TABLE "Transactions" ("id"  SERIAL , "type" "enum_Transactions_type" NOT NULL, "amount" FLOAT NOT NULL, "description" VARCHAR(255) NOT NULL, "date" TIMESTAMP WITH TIME ZONE, "voucherUrl" VARCHAR(255), "createdAt" TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL, "updatedAt" TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL, "userId" INTEGER REFERENCES "Users" ("id") ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE, "categoryId" INTEGER REFERENCES "Categories" ("id") ON DELETE SET NULL ON UPDATE CASCADE, PRIMARY KEY ("id"));

CREATE TABLE "Goals" ("id"  SERIAL , "name" VARCHAR(255) NOT NULL, "targetAmount" FLOAT NOT NULL, "currentAmount" FLOAT DEFAULT '0', "deadline" DATE NOT NULL, "categoryIcon" VARCHAR(255) DEFAULT '🎯', "createdAt" TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL, "updatedAt" TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL, "userId" INTEGER REFERENCES "Users" ("id") ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE, PRIMARY KEY ("id"));

-- seed.js (categorías oficiales)
const coreCategories = [
      { name: 'Comida', type: 'gasto', icon: '🍔', color: '#6366f1' },
      { name: 'Viaje', type: 'gasto', icon: '✈️', color: '#818cf8' },
      { name: 'Transporte', type: 'gasto', icon: '🚌', color: '#93c5fd' },
      { name: 'Estudios', type: 'gasto', icon: '🎓', color: '#22d3ee' },
      { name: 'Servicios', type: 'gasto', icon: '💡', color: '#34d399' },
      { name: 'Hogar', type: 'gasto', icon: '🏠', color: '#fca5a5' },
      { name: 'Otros', type: 'gasto', icon: '⚙️', color: '#cbd5e1' },
      { name: 'Otros Ingresos', type: 'ingreso', icon: '💰', color: '#34d399' }
    ];

## 9.4 Integración funcional y evidencias de la solución

La integración de los componentes se verificó con una prueba de extremo a extremo contra PostgreSQL real y con una verificación manual de la interfaz (registro de un gasto desde el formulario y alerta en el dashboard).

Funcionalidades e integración de la solución

| Funcionalidad | Release | Estado final | Evidencia de ejecución | Observación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Registro de usuario | R1 | Completada | E2E + unitarias | Validación de correo y contraseña alfanumérica ≥ 8 |
| Inicio de sesión | R1 → R2 | Completada | E2E | Mensaje de error genérico |
| Registro de transacciones | R1 → R2 | Completada | E2E + captura | Monto > 0 y categoría obligatoria |
| Comprobante JPG/PNG ≤ 5 MB | R2 | Completada | E2E + unitarias | Antes figuraba como parcial; ahora funcional |
| Alerta por umbral (80 %) | R2 | Completada | E2E + captura | Presupuesto mensual configurable |
| Dashboard financiero | R2 | Completada | Captura | Reactivo al registrar movimientos |
| Metas de ahorro y divisa | R2 | Completada | E2E | CRUD y recálculo en USD |
| Exportación CSV / PDF | R2 | Completada | E2E / captura | PDF desde el perfil y CSV desde la API |

## 9.4.1 Evidencias de funcionamiento

Las evidencias se identifican con el código E0X y se localizan en el Anexo C.

Evidencias de integración funcional

| Evidencia | Flujo demostrado | Release | Resultado | Referencia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E01 | Registro y verificación de usuario | R1 | Usuario creado y verificado | Anexo C / E01 |
| E02 | Inicio de sesión válido e inválido | R1 → R2 | Acceso concedido / 401 genérico | Anexo C / E02 |
| E03 | Registro de gasto con comprobante | R2 | Transacción y archivo guardados | Anexo C / E03 |
| E04 | Alerta por umbral | R2 | Banner rojo con 83 % del presupuesto | Anexo C / E04 y Figura 10 |
| E05 | Metas en USD y exportación CSV | R2 | Montos recalculados y CSV generado | Anexo C / E05 |

## 9.4.2 Estado final de las funcionalidades

Se resume el estado final al cierre de esta entrega considerando R1 y R2; el detalle de las pruebas se encuentra en el Capítulo 10.

Estado final de las funcionalidades

| Funcionalidad | Release de incorporación / evolución | Estado final | Evidencia | Limitación / pendiente |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Registro de usuario | R1 | Completada | Anexo C / E01 | Ninguna |
| Inicio de sesión | R1 → R2 | Completada | Anexo C / E02 | Sin bloqueo por intentos fallidos repetidos |
| Gestión de transacciones | R1 → R2 | Completada | Anexo C / E03 | Sin edición ni eliminación de transacciones |
| Comprobante de pago | R2 | Completada | Anexo C / E03 | Almacenamiento en disco local, no en la nube |
| Alerta por umbral | R2 | Completada | Anexo C / E04 | Un único umbral fijo (80 %) |
| Metas de ahorro | R2 | Completada | Anexo C / E05 | Tipo de cambio fijo (S/ 3,75 por USD) |
| Exportación | R2 | Completada | Anexo C / E05 | PDF generado en el navegador; CSV desde la API |
| Motor predictivo con IA | R1 → R2 | Reemplazado | Sección 5.4 | Sustituido por reglas por umbral por viabilidad |

# Pruebas de software

El presente capítulo documenta las actividades de verificación y validación realizadas sobre el software desarrollado. Se presenta la estrategia de pruebas utilizada y se detallan las pruebas de caja blanca, caja negra y unitarias aplicadas a la solución. Asimismo, se registran los defectos identificados durante la validación, las acciones correctivas realizadas y los resultados obtenidos, con el propósito de demostrar el cumplimiento de los requisitos y la calidad del producto final.

## 10.1 Estrategia de pruebas

Objetivo: verificar que las reglas de negocio y los flujos principales de Kyzen cumplen los criterios de aceptación de las historias HU-01, HU-03, HU-07, HU-08, HU-12 y HU-20 y detectar defectos antes de la entrega.

Alcance y niveles: (1) pruebas unitarias de caja blanca sobre las funciones puras del paquete utils con el ejecutor nativo node:test; (2) pruebas de integración y de caja negra de extremo a extremo sobre la API en ejecución con PostgreSQL real (src/tests/e2e/api.e2e.mjs); (3) verificación manual de la interfaz y compilación del frontend (vite build). Criterio de aceptación: el 100 % de las pruebas automatizadas superadas y ningún defecto de severidad alta abierto. Herramientas: node:test, cobertura experimental de Node, fetch, PostgreSQL y Chrome. Comandos: npm test (unitarias) y npm run test:e2e (E2E).

## 10.2 Prueba de caja blanca

Las pruebas de caja blanca recorren las ramas y condiciones de las reglas de negocio: umbral del 80 % (sin presupuesto, exactamente 80 %, por encima del 80 %, por encima del 100 %), suma de gastos del mes actual (excluye otros meses e ingresos), conversión de divisa, cálculo de cuota mensual (mínimo un mes), validación de comprobantes y escape de fórmulas en el CSV. La cobertura obtenida con la cobertura experimental de Node fue de 100 % de líneas, 89,29 % de ramas y 100 % de funciones sobre los módulos probados.

Caso destacado: evaluateBudgetAlert(800, 1000) no dispara la alerta (80 % exacto) y evaluateBudgetAlert(801, 1000) sí la dispara con nivel rojo, lo que valida el criterio de aceptación «supera el 80 %» de la HU-20.

## 10.3 Prueba de caja negra

Se ejecutaron 23 verificaciones de caja negra sobre la API con datos de prueba generados en cada corrida (usuario e2e_<timestamp>). La tabla resume los escenarios; la salida completa se incluye en el Anexo C.

| ID | Escenario / datos de prueba | Resultado esperado | Resultado obtenido | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CN-01 | Registro con correo «malo» | 400 | 400 | Aprobado |
| CN-02 | Registro con contraseña «corta» | 400 | 400 | Aprobado |
| CN-03 | Registro + OTP + token | 201 y token | 201 y token | Aprobado |
| CN-04 | Login con contraseña incorrecta | 401 «Credenciales inválidas.» | 401 «Credenciales inválidas.» | Aprobado |
| CN-05 | Transacción con monto 0 | 400 | 400 | Aprobado |
| CN-06 | Gasto sin categoría | 400 | 400 | Aprobado |
| CN-07 | Gasto de S/ 100 con comprobante PNG | 201 y archivo en /uploads | 201 y archivo accesible | Aprobado |
| CN-08 | Comprobante PDF | 400 | 400 | Aprobado |
| CN-09 | Gasto 100 con presupuesto 120 (83 %) | Alerta roja | Banner «83 %» | Aprobado |
| CN-10 | Gasto 100 con presupuesto 1000 (10 %) | Sin alerta | alertBanner = null | Aprobado |
| CN-11 | Meta 3750/375 en USD | 1000/100 | 1000/100 | Aprobado |
| CN-12 | Exportar CSV anual | CSV con encabezado y datos | CSV correcto | Aprobado |
| CN-13 | Cambio de contraseña (mala, débil, válida) | 401 / 400 / 200 | 401 / 400 / 200 | Aprobado |

## 10.4 Pruebas unitarias

Se implementaron 15 pruebas unitarias en src/tests/unit/kyzen.test.js, agrupadas por historia de usuario. Componentes evaluados: validators, alertEngine, currency, csvExport y voucherStorage. Resultado: 15 pruebas superadas, 0 fallidas. Cobertura: 100 % de líneas, 89,29 % de ramas y 100 % de funciones.

describe('HU-20 motor de alertas por umbral (caja blanca)', () => {
  test('sin presupuesto no hay alerta', () => {
    assert.equal(evaluateBudgetAlert(500, null).triggered, false);
    assert.equal(evaluateBudgetAlert(500, 0).level, 'none');
  });

  test('exactamente el 80% NO dispara; por encima sí (rojo)', () => {
    assert.equal(ALERT_THRESHOLD, 0.8);
    assert.equal(evaluateBudgetAlert(800, 1000).triggered, false);
    const over = evaluateBudgetAlert(801, 1000);
    assert.equal(over.triggered, true);
    assert.equal(over.level, 'red');
    assert.match(over.message, /80%|%/);
  });  });
});

## 10.5 Registro de defectos y acciones correctivas

Defectos detectados al contrastar el código con el documento y durante las pruebas, con su corrección:

| ID | Defecto | Severidad / causa raíz | Acción correctiva | Evidencia | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D01 | El dashboard devolvía alertBanner siempre nulo (HU-20 no funcionaba). | Alta / funcionalidad no implementada | Se implementó alertEngine y el presupuesto mensual. | E2E «alerta roja» | Resuelto |
| D02 | El backend aceptaba montos 0 o negativos y gastos sin categoría. | Alta / falta de validación en servidor | validateTransactionInput() en el controlador. | E2E CN-05 y CN-06 | Resuelto |
| D03 | Los códigos OTP 123456 y 111111 funcionaban en cualquier entorno. | Alta / puerta trasera de desarrollo | Solo activos con ALLOW_DEV_OTP=true. | authController.js | Resuelto |
| D04 | La contraseña no se validaba (mínimo 8 alfanumérica) ni el formato del correo. | Media / validación ausente | isValidEmail/isValidPassword en registro y reset. | E2E CN-01 y CN-02 | Resuelto |
| D05 | La categoría «Comida» no existía en el selector ni en el dashboard. | Media / inconsistencia entre seed y frontend | Se agregó al seed, al formulario y al dashboard. | Figura 11 | Resuelto |
| D06 | node_modules y .env versionados (secretos expuestos). | Alta / ausencia de .gitignore | Se retiraron del control de versiones y se agregó .env.example. | PR #1 | Resuelto (rotar secretos) |
| D07 | HU-03: la boleta no se enviaba ni validaba (parcial). | Media / funcionalidad incompleta | Subida JPG/PNG ≤ 5 MB con validación doble. | E2E CN-07 y CN-08 | Resuelto |

Todos los defectos quedaron en estado Resuelto; se recomienda rotar JWT_SECRET y la clave de base de datos por la exposición del archivo .env en el historial.

# Impacto y consideraciones transversales

El presente capítulo analiza las implicancias éticas, profesionales, sociales, económicas, ambientales y globales asociadas al desarrollo y uso de la solución. Se identifican los principales impactos que puede generar el sistema y las responsabilidades relacionadas con su desarrollo, operación y uso. Asimismo, se presentan estrategias de mitigación y criterios de diseño consciente orientados a reducir impactos negativos y favorecer un desarrollo responsable de la solución.

## 11.1 Responsabilidades éticas y profesionales

Kyzen maneja información financiera personal, por lo que se aplicaron los principios de minimización, confidencialidad y transparencia: solo se almacenan los datos que el usuario registra voluntariamente; no hay integración bancaria; las contraseñas se guardan con bcrypt (nunca en texto plano); el acceso a los datos está protegido por JWT y cada consulta se filtra por el usuario autenticado. El código OTP de acceso rápido está deshabilitado por defecto y los secretos se gestionan por variables de entorno. Se respetan las buenas prácticas profesionales (control de versiones, pruebas y revisión por pull request) y la Ley N.º 29733 de Protección de Datos Personales del Perú como marco de referencia.

## 11.2 Impacto social de la solución

Kyzen contribuye a la educación financiera de jóvenes universitarios y recién egresados, un grupo con alta exposición a la volatilidad económica y al sobreendeudamiento. Beneficios: mayor conciencia del gasto (alertas al 80 % del presupuesto), planificación del ahorro mediante metas con cuota mensual y acceso gratuito desde cualquier dispositivo. Indicadores propuestos: número de usuarios activos, porcentaje de usuarios que configuran un presupuesto y metas cumplidas. Riesgo social: dependencia excesiva de la herramienta o frustración por alertas constantes, mitigada con mensajes claros y umbrales configurables.

## 11.3 Impacto económico de la solución

La solución tiene costo de licencias cero (herramientas open source y capas gratuitas), por lo que el retorno es social y educativo más que comercial. Para el usuario, evitar excesos de gasto y reducir gastos hormiga puede traducirse en un ahorro mensual; como ejemplo ilustrativo (supuesto, no medido), un estudiante que reduce S/ 50 mensuales de gastos hormiga ahorraría S/ 600 al año. Para el equipo, el costo evitado fue no depender de servicios de pago ni de integraciones bancarias.

## 11.4 Impacto ambiental de la solución

La plataforma digitaliza el control de gastos y los reportes, reduciendo el uso de registros en papel y de boletas impresas gracias a la carga de comprobantes digitales. La infraestructura es liviana (una API y una base de datos), con bajo consumo de recursos; se recomienda alojarla en proveedores con energía renovable cuando sea posible. El efecto ambiental negativo es el consumo del servidor, mitigado con un diseño eficiente (agregaciones en servidor, imágenes limitadas a 5 MB).

## 11.5 Impacto global de la solución

La arquitectura es escalable (API sin estado, capas independientes) y puede adaptarse a otros países cambiando la moneda y las categorías. Contribuye al ODS 4 (educación de calidad, meta 4.4) y al ODS 8 (crecimiento económico) al fortalecer las capacidades financieras de los jóvenes, y a la transformación digital de las finanzas personales. Oportunidades futuras: integración con Open Banking, modelos predictivos, notificaciones y aplicación móvil.

## 11.6 Estrategias de mitigación y diseño consciente

La matriz siguiente resume los riesgos técnicos, sociales, económicos, ambientales y éticos y las acciones adoptadas.

| Riesgo | Tipo | Mitigación | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- |
| Acceso no autorizado a datos financieros | Técnico / ético | JWT, bcrypt, filtro por usuario, OTP. | authMiddleware.js y pruebas E2E |
| Exposición de secretos en el repositorio | Técnico | .gitignore y .env.example; rotar secretos. | PR #1 |
| Datos inválidos que falseen el balance | Técnico | Validación en cliente y servidor. | validators.js y pruebas unitarias |
| Alertas que generen ansiedad financiera | Social | Umbral configurable y mensajes informativos. | alertEngine.js |
| Exclusión por brecha digital | Social | Interfaz responsiva accesible desde móvil. | Vista de despliegue |
| Dependencia de servicios de pago | Económico | Herramientas open source y capas gratuitas. | Restricción R05 |
| Consumo de recursos del servidor | Ambiental | Cálculos eficientes y límites de tamaño. | Medición AC002 |

# Repositorio y contribución del equipo

El presente capítulo documenta la organización del repositorio utilizado para gestionar el código fuente y los principales artefactos del proyecto, así como la contribución realizada por los integrantes durante los Releases 1 y 2. Se presenta la ubicación del repositorio, su estructura y las evidencias que permiten identificar la participación individual y colectiva en el desarrollo, integración y evolución de la solución.

## 12.1 URL del repositorio

Repositorio principal: https://github.com/MrRod2819/Kyzen-Optimizador-Financiero. Rama principal: main. Rama de trabajo de esta entrega: feature/completar-segun-documento (Pull Request n.º 1: https://github.com/MrRod2819/Kyzen-Optimizador-Financiero/pull/1). Estructura: Finalback-main/Finalback-main (API Node.js/Express, modelos Sequelize, pruebas), FrontEndFinal-main/FrontEndFinal-main (SPA React + Vite), SeedDatabasePGadmin4.txt, README.md y docs/ (este informe).

## 12.2 Contribución por participante

La tabla relaciona a cada integrante con los módulos de su rol. Nota: el repositorio consolidado se cargó mediante «Add files via upload» desde una sola cuenta, por lo que no es posible atribuir commits por integrante; la evidencia del aporte individual son las capturas del historial de Git del equipo y los entregables de cada rol.

Tabla 14. Contribución por participante

| Integrante | Módulos trabajados | Commits o MR | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- |
| Geraldine Chancafe Medina | Product Owner: backlog, historias y criterios de aceptación | No atribuibles en el repositorio consolidado | Sección 5 del informe |
| Saul Cerdán | Scrum Master: ceremonias, actas y seguimiento | No atribuibles en el repositorio consolidado | Actas del Capítulo 4 |
| Piero Perez Garcia | Arquitectura visual, backend y componente de análisis | Repositorio consolidado (carga inicial) | Finalback-main |
| Diego Chiu Cueva | Frontend, componentes reactivos y validación gráfica | No atribuibles en el repositorio consolidado | FrontEndFinal-main |
| Piero Alarcon | Base de datos PostgreSQL, integraciones backend y UML; pull request n.º 1 | PR n.º 1 (2 commits) | Modelos, seed, utils, pruebas y este informe |
| Jorge Araoz | DevOps, pruebas y soporte backend | No atribuibles en el repositorio consolidado | Flujo de GitHub Actions |
| Joaquin Monroy | Frontend e integración de componentes en el cliente | No atribuibles en el repositorio consolidado | FrontEndFinal-main |

# Referencias bibliográficas y anexos

## 13.1 Referencias bibliográficas

Referencias citadas en el informe (APA 7):

Pressman, R. S. (2014). Software engineering: A practitioner's approach (8th ed.). McGraw-Hill.

Sommerville, I. (2016). Software engineering (10th ed.). Pearson.

Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020). The Scrum Guide. Scrum.org.

Express. (2025). Express 5.x API reference. https://expressjs.com/

Meta Platforms. (2025). React documentation. https://react.dev/

Sequelize. (2025). Sequelize v6 documentation. https://sequelize.org/docs/v6/

PostgreSQL Global Development Group. (2025). PostgreSQL documentation. https://www.postgresql.org/docs/

Jones, M., Bradley, J., & Sakimura, N. (2015). JSON Web Token (JWT) (RFC 7519). IETF. https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc7519

OWASP Foundation. (2021). OWASP Top 10: 2021. https://owasp.org/Top10/

Naciones Unidas. (2015). Objetivos de Desarrollo Sostenible: ODS 4 y ODS 8. https://sdgs.un.org/es/goals

Congreso de la República del Perú. (2011). Ley n.º 29733, Ley de Protección de Datos Personales.

## 13.2 Anexos

Las evidencias complementarias se incluyen a continuación. Los anexos A, B y D (actas, evaluación por pares y gráficas Burn Up/Burn Down) corresponden a información del equipo Scrum y se entregan por separado; el Anexo C contiene las evidencias de ejecución de esta entrega.

Tabla 15. Lista sugerida de anexos

| Anexo | Contenido | Formato sugerido |
| --- | --- | --- |
| Anexo A | Actas, cronogramas y enlaces de reuniones | PDF o enlaces |
| Anexo B | Evaluación por Pares | DOC |
| Anexo C | Capturas de interfaces y evidencia funcional | Imágenes o PDF |
| Anexo D | Gráficas Burn Up / Burn Down y datos fuente | Imagen y tabla |

Anexo C - Evidencias de ejecución

E01-E05. Salida de la prueba de extremo a extremo (npm run test:e2e) contra PostgreSQL real:

HU-07 / HU-08 autenticación
  ok  rechaza correo inválido
  ok  rechaza contraseña débil
  ok  registra, verifica OTP y obtiene token
  ok  login inválido devuelve mensaje genérico
  ok  login válido
  ok  rutas protegidas rechazan sin token
HU-01 / HU-03 transacciones
  ok  rechaza monto 0
  ok  rechaza gasto sin categoría
  ok  registra ingreso
  ok  registra gasto con comprobante PNG
  ok  rechaza comprobante PDF
  ok  lista transacciones con categoría
HU-12 / HU-20 dashboard y alertas
  ok  sin presupuesto no hay alerta
  ok  presupuesto inválido es rechazado
  ok  gasto 100 de presupuesto 120 (83%) dispara alerta roja
  ok  presupuesto 1000 (10%) no alerta
Metas de ahorro
  ok  crea meta
  ok  rechaza meta inválida
  ok  recalcula en USD
  ok  actualiza y elimina
Exportación y perfil
  ok  exporta CSV
  ok  perfil devuelve presupuesto
  ok  cambia contraseña

23 verificaciones E2E superadas.

Pruebas unitarias (npm test) y cobertura:

ok 1 - acepta correo válido y rechaza formatos inválidos
    ok 2 - contraseña alfanumérica de mínimo 8 caracteres
ok 1 - HU-07 registro: validación de credenciales
    ok 1 - rechaza monto 0, negativo o no numérico
    ok 2 - la categoría es obligatoria solo en gastos
ok 2 - HU-01 transacciones: validación
    ok 1 - sin presupuesto no hay alerta
    ok 2 - exactamente el 80% NO dispara; por encima sí (rojo)
    ok 3 - superar el 100% también alerta
    ok 4 - suma solo los gastos del mes actual
ok 3 - HU-20 motor de alertas por umbral (caja blanca)
    ok 1 - conversión PEN→USD con el tipo de cambio configurado
    ok 2 - cuota mensual = faltante / meses restantes (mínimo 1)
    ok 3 - toGoalView recalcula montos y progreso en USD
ok 4 - Metas de ahorro: divisa y cuota mensual
    ok 1 - validateVoucher aplica tipo y tamaño
    ok 2 - saveVoucher guarda el archivo válido y rechaza el inválido
ok 5 - HU-03 comprobante: JPG/PNG y máximo 5MB
    ok 1 - escapa comas y neutraliza fórmulas
    ok 2 - filtra por periodo mensual
ok 6 - Exportación CSV
# tests 15
# pass 15
# fail 0
# file                 | line % | branch % | funcs % | uncovered lines
# all files            | 100.00 |    89.29 |  100.00 |

Capturas de la aplicación en ejecución: Figuras 10 y 11 (dashboard con alerta e inicio del registro de transacciones).

Figura 13. Pantalla de metas de ahorro (captura de la aplicación en ejecución)

ANEXO - Impacto y consideraciones transversales en el desarrollo del proyecto

## 13.2.1 Informe <INTEGRANTE 1>

“Impacto y consideraciones transversales en el desarrollo del proyecto"

## Informe <INTEGRANTE 2>

“Impacto y consideraciones transversales en el desarrollo del proyecto"

## Informe <INTEGRANTE 3>

“Impacto y consideraciones transversales en el desarrollo del proyecto"

## Informe <INTEGRANTE 4> “

Impacto y consideraciones transversales en el desarrollo del proyecto"

## 13.2.5 Informe <INTEGRANTE 5>

“Impacto y consideraciones transversales en el desarrollo del proyecto"

13.2.2 ANEXO - Impacto y consideraciones transversales en el desarrollo del proyecto

Informe de Actividad y Calificación por Pares – Release 1 – Integrante 1

Informe de Actividad y Calificación por Pares – Release 1 – Integrante 2

...

Informe de Actividad y Calificación por Pares – Release 2 – Integrante 1